# LEMBAR PENGENDALIAN DOKUMEN

| Item | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama dokumen | Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) PT Kawasan Industri Nusantara |
| Periode strategi | 2026–2030, selaras dengan RJPP PT KINRA 2026–2030 |
| Current state | Baseline 2026 (initial hypothesis, divalidasi melalui IT diagnostic) |
| Target state | 2030 |
| Versi / status | Draft 1.0 – untuk pembahasan Manajemen dan Direksi |
| Sponsor | Direktur PT KINRA; executive owner: SEVP Business Support |
| Rujukan utama | Draft RJPP PT KINRA 2026–2030 (Juni 2026); COBIT 2019; ITIL 4; TOGAF; ISO/IEC 27001; ISO 22301; NIST CSF 2.0; ISO 31000; DAMA-DMBOK; APQC PCF |
| Konvensi label | [F] Fact/confirmed (termasuk data Draft RJPP, dengan rujukan halaman) · [H] Hypothesis/initial assumption · [TBD] To be validated · [REC] Recommendation |
| Klasifikasi | Rahasia – Internal KINRA. Distribusi terbatas kepada Direksi, Dewan Komisaris, SEVP dan pemilik inisiatif. |

Cara membaca dokumen ini. Kondisi awal TI KINRA belum didiagnosis secara formal. Karena itu seluruh baseline ditandai [H] dan dilengkapi data yang dibutuhkan, metode validasi, serta implikasinya. Target dan investasi bersifat indikatif [TBD] sampai diagnostic selesai dan RJPP final disahkan.

Riwayat revisi

| Versi | Tanggal | Uraian perubahan | Penyusun |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Oktober 2026 | Draft awal RSTI 2027–2031 | Bagian Manajemen Risiko & TI |
| 0.2 | Oktober 2026 | Penyelarasan dengan Draft RJPP 2026–2030 | Bagian Manajemen Risiko & TI |
| 1.0 | Oktober 2026 | Penyusunan ulang penuh sebagai business-led technology strategy; revisi capability assessment sesuai COBIT 2019; audit penulisan | Bagian Manajemen Risiko & TI |

Persetujuan dokumen

| Peran | Nama / jabatan | Tanda tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Disusun oleh | Kepala Bagian Manajemen Risiko dan TI |  |  |
| Diperiksa oleh | SEVP Business Support |  |  |
| Disetujui oleh | Direktur PT KINRA |  |  |

# RINGKASAN EKSEKUTIF

What. RJPP 2026–2030 menempatkan KINRA pada lintasan pertumbuhan agresif menuju Green Industrial Cluster [F]. Pertumbuhan itu dikirim melalui layanan—lahan, utilitas, layanan tenant dan bisnis baru—yang saat ini diduga masih ditopang proses manual dan sistem yang terfragmentasi [H].

Why it matters. Tanpa fondasi TI, setiap tenant baru menambah beban kerja manual, memperbesar risiko kebocoran pendapatan pada billing utilitas, dan memperluas eksposur siber pada sistem operasional kawasan. TI akan menjadi penghambat pertumbuhan, bukan pengungkitnya.

So what. KINRA perlu memperlakukan TI sebagai platform layanan kawasan—Industrial Estate Infrastructure & Services Platform—bukan fungsi back-office. Setiap investasi TI harus dapat ditelusuri ke tujuan bisnis RJPP dan diukur dari outcome-nya.

Now what. RSTI menetapkan arah, prioritas, model operasi dan urutan eksekusi. Tabel berikut adalah rumah tunggal angka-angka kunci di lapisan eksekutif.

Exhibit 1 — RSTI 2026–2030 at a glance

| Dimensi | Arah strategis RSTI 2026–2030 |
| --- | --- |
| Ambisi 2030 | Layanan inti kawasan—investor, tenant dan utilitas—berjalan di atas satu platform digital yang aman, terintegrasi dan berbasis data [REC] |
| Strategic themes | 6 tema: Governance & Service Excellence · Secure & Resilient Foundation · Integrated Enterprise Platform · Investor & Tenant Digital Platform · Smart & Green Estate Operations · Data, Analytics & AI |
| Fase eksekusi | Mobilize (H2 2026) → Foundation (2027) → Integration (2028) → Digitalization (2029) → Intelligence (2030) |
| Portfolio | 23 inisiatif; 9 berstatus P1 (Must Do): fondasi governance, keamanan dan ketahanan, plus tiga value case bisnis—Dashboard KEK, Tenant Portal dan Meter-to-Cash utilitas |
| Target maturity | Level 3 (Defined) COBIT 2019 pada domain inti di 2030; baseline ditetapkan melalui capability assessment berbasis evidence [TBD] |
| Operating model | Hybrid: TI memegang governance, architecture, security dan vendor management; pemilik bisnis memegang benefit; delivery melalui mitra terkelola |
| Investasi | Stage-gated per tahun melalui RKAP; band estimasi indikatif [TBD] (Bab 16); dua charter digital RJPP sudah memiliki estimasi CAPEX [F] |
| Nilai yang dikejar | Revenue assurance utilitas, pengalaman investor & tenant, penurunan risiko siber/operasional, dan kecepatan keputusan manajemen |

## Lima pesan kunci untuk Direksi

Fondasi sebelum aplikasi. Governance, identitas, backup/pemulihan bencana (DR) dan baseline keamanan siber harus mendahului platform tenant; platform di atas fondasi rapuh hanya memindahkan risiko ke tenant.

Meter-to-cash adalah value case terkuat. Integrasi metering–billing–payment melindungi pendapatan utilitas, lini bisnis dengan pertumbuhan tertinggi dalam RJPP.

Investor & tenant experience sebagai flagship. Dashboard KEK dan Tenant Portal menjadikan layanan kawasan sebagai diferensiasi dalam menarik investasi.

Smart estate hanya dengan business case. IoT, command center, drone dan digital twin di-gate oleh value, kesiapan data dan kapasitas organisasi—bukan oleh tren.

TI ramping, ownership bisnis kuat. Organisasi TI kecil yang kuat di governance, arsitektur, keamanan dan pengelolaan vendor; eksekusi melalui managed services dan mitra.

Keputusan yang diminta. Enam keputusan Direksi—beserta pemilik dan tenggat—dirinci pada Bab 20.

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGENDALIAN DOKUMEN	2

RINGKASAN EKSEKUTIF	3

Lima pesan kunci untuk Direksi	3

DAFTAR ISI	5

BAB 1 — PENDAHULUAN	11

1.1 Latar Belakang	11

1.2 Tujuan Penyusunan RSTI	11

1.3 Ruang Lingkup	11

1.4 Periode RSTI	11

1.5 Pendekatan Penyusunan	11

1.6 Prinsip Penyusunan	12

1.7 Posisi RSTI terhadap Strategi Korporat	13

BAB 2 — KONTEKS STRATEGIS PERUSAHAAN	14

2.1 Profil dan Model Bisnis KINRA	14

2.2 Arah Strategis Perusahaan	14

2.3 Tujuan Bisnis (Business Objectives)	14

2.4 Penggerak Nilai Bisnis (Value Drivers)	14

2.5 Tantangan Bisnis	15

2.6 Lingkungan Eksternal	15

2.7 Tren Industri	15

2.8 Konteks Regulasi	15

2.9 Tren Teknologi	16

2.10 Implikasi Strategis bagi TI	16

BAB 3 — KONDISI SAAT INI DAN DIAGNOSTIK TI	17

3.1 Tata Kelola TI	17

3.2 Organisasi dan Model Operasi TI	17

3.3 Proses TI	17

3.4 Manajemen Layanan TI (ITSM)	17

3.5 Lanskap Aplikasi	17

3.6 Lanskap Data	18

3.7 Infrastruktur Teknologi	18

3.8 Jaringan dan Konektivitas	18

3.9 Keamanan Siber	18

3.10 Manajemen Identitas dan Akses (IAM)	18

3.11 Komputasi Awan (Cloud)	18

3.12 Keberlangsungan Bisnis dan Pemulihan Bencana (BC/DR)	19

3.13 Manajemen Proyek dan Portofolio TI	19

3.14 Pengelolaan Vendor dan Sourcing	19

3.15 Manajemen Keuangan TI	19

3.16 Kapabilitas Digital	19

3.17 Preliminary Current Capability Assessment	20

3.18 Temuan Kunci	21

BAB 4 — ANALISIS KESENJANGAN BISNIS DAN TEKNOLOGI	22

4.1 Kesenjangan Kapabilitas Bisnis	22

4.2 Kesenjangan Kapabilitas TI	22

4.3 Kesenjangan Aplikasi	22

4.4 Kesenjangan Data	23

4.5 Kesenjangan Teknologi	23

4.6 Kesenjangan Keamanan Siber	23

4.7 Kesenjangan Tata Kelola	23

4.8 Kesenjangan Manajemen Layanan	24

4.9 Kesenjangan Organisasi dan SDM	24

4.10 Kesenjangan Risiko	24

BAB 5 — ARAH STRATEGIS TI	25

5.1 Ambisi Strategis TI	25

5.2 Visi TI	25

5.3 Misi TI	25

5.4 Tema Strategis	25

5.5 Sasaran Strategis	25

5.6 Prinsip TI	26

5.7 Keselarasan Strategis	26

BAB 6 — TARGET KAPABILITAS DAN MATURITAS TI	27

6.1 Model Maturitas	27

6.2 Preliminary Current Capability Assessment	27

6.3 Target Maturitas	27

6.4 Kesenjangan Kapabilitas	28

6.5 Target Kapabilitas per Domain	28

6.6 Peta Jalan Maturitas	29

BAB 7 — MODEL OPERASI TI TARGET (TARGET OPERATING MODEL)	30

7.1 Model Operasi TI	30

7.2 Organisasi TI	30

7.3 Struktur Tata Kelola	31

7.4 Hak Pengambilan Keputusan	31

7.5 Model Layanan TI	31

7.6 Model Sourcing	31

7.7 Pengelolaan Vendor	32

7.8 Manajemen Keuangan TI	32

7.9 Manajemen Kinerja TI	32

7.10 Keahlian dan Kompetensi	32

BAB 8 — ARSITEKTUR TEKNOLOGI ENTERPRISE	33

8.1 Prinsip Arsitektur	33

8.2 Arsitektur Bisnis	33

8.3 Arsitektur Data	33

8.4 Arsitektur Aplikasi	33

8.5 Arsitektur Teknologi	33

8.6 Arsitektur Integrasi	33

8.7 Arsitektur Keamanan	34

8.8 Arsitektur Cloud	34

8.9 Arsitektur Jaringan	34

8.10 Arsitektur Target	34

8.11 Arsitektur Solusi End-to-End	35

BAB 9 — STRATEGI DIGITAL DAN APLIKASI	36

9.1 Portofolio Aplikasi	36

9.2 Rasionalisasi Aplikasi	36

9.3 Sistem Inti Perusahaan	36

9.4 Platform Layanan Tenant	36

9.5 Integrasi Enterprise	37

9.6 Kanal Digital dan Mobile	37

9.7 Sistem Informasi Geografis (GIS)	37

9.8 Pusat Kendali Operasi (Command Center)	37

9.9 Manajemen Dokumen	37

9.10 Otomasi Alur Kerja (Workflow/BPM)	37

9.11 AI dan Analitik	37

9.12 Manajemen Siklus Hidup Aplikasi	37

BAB 10 — STRATEGI DATA DAN ANALITIK	38

10.1 Visi Data	38

10.2 Tata Kelola Data	38

10.3 Data Induk (Master Data)	38

10.4 Kualitas Data	38

10.5 Arsitektur Data	38

10.6 Integrasi Data	38

10.7 Platform Data	38

10.8 BI dan Analitik	39

10.9 Kesiapan AI	39

10.10 Pengambilan Keputusan Berbasis Data	39

BAB 11 — KEAMANAN SIBER, RISIKO DAN KETAHANAN	40

11.1 Strategi Keamanan Siber	40

11.2 Tata Kelola Keamanan Siber	40

11.3 Manajemen Identitas dan Akses	40

11.4 Operasi Keamanan	40

11.5 Keamanan Jaringan	40

11.6 Keamanan Perangkat (Endpoint)	40

11.7 Keamanan Data	40

11.8 Risiko Pihak Ketiga	41

11.9 Kesadaran Keamanan	41

11.10 Keberlangsungan Bisnis	41

11.11 Pemulihan Bencana	41

11.12 Ketahanan Siber	41

BAB 12 — STRATEGI KAWASAN INDUSTRI CERDAS (SMART INDUSTRIAL ESTATE)	42

12.1 Visi Kawasan Industri Cerdas	42

12.2 Penilaian Business Case per Teknologi	42

12.3 Urutan Investasi Kawasan Cerdas	43

BAB 13 — MANAJEMEN LAYANAN TI	44

13.1 Katalog Layanan	44

13.2 Manajemen Tingkat Layanan	44

13.3 Manajemen Insiden	44

13.4 Manajemen Masalah	44

13.5 Manajemen Perubahan	44

13.6 Manajemen Permintaan	44

13.7 Manajemen Konfigurasi dan Aset	44

13.8 Service Desk TI	44

13.9 Kinerja Layanan	45

BAB 14 — INISIATIF STRATEGIS TI	46

14.1 Model Prioritisasi	46

14.2 Matriks Prioritisasi Inisiatif	46

14.3 Portofolio Inisiatif Strategis	47

14.4 Matriks Keterlacakan Tema × Inisiatif × Sasaran	50

BAB 15 — PETA JALAN TI 2026–2030	52

15.1 Tonggak Capaian	54

15.2 Peta Ketergantungan	54

15.3 Kesiapan Organisasi	54

BAB 16 — STRATEGI INVESTASI DAN PENDANAAN	55

16.1 Prinsip Investasi TI	55

16.2 Belanja Modal (CAPEX)	55

16.3 Belanja Operasional (OPEX)	55

16.4 Alokasi Run–Grow–Transform	55

16.5 Prioritisasi Investasi	55

16.6 Kajian Kelayakan (Business Case)	56

16.7 Total Biaya Kepemilikan (TCO)	56

16.8 Imbal Hasil dan Nilai (ROI)	56

16.9 Model Pendanaan	57

BAB 17 — TATA KELOLA DAN IMPLEMENTASI	58

17.1 Tata Kelola TI	58

17.2 Tata Kelola Strategis	58

17.3 Tata Kelola Portofolio	58

17.4 Tata Kelola Arsitektur	58

17.5 Tata Kelola Keamanan Siber	58

17.6 Tata Kelola Data	58

17.7 Tata Kelola Proyek	59

17.8 Realisasi Manfaat	59

17.9 Pemantauan Kinerja	61

BAB 18 — KPI DAN SCORECARD STRATEGIS	62

18.1 IT Balanced Scorecard	62

18.2 Pengukuran dan Pelaporan	63

BAB 19 — RISIKO DAN KETERGANTUNGAN	64

19.1 Risiko Strategis	65

19.2 Risiko Teknologi	65

19.3 Risiko Siber	65

19.4 Risiko Pelaksanaan	65

19.5 Risiko Vendor	65

19.6 Risiko Organisasi	65

19.7 Ketergantungan Utama	65

19.8 Strategi Mitigasi	66

BAB 20 — KESIMPULAN DAN REKOMENDASI UNTUK DIREKSI	67

20.1 Keputusan Direksi yang Diminta	67

20.2 Rencana 100 Hari	67

LAMPIRAN A — REGISTER HIPOTESIS DAN VALIDASI	68

LAMPIRAN B — TINJAUAN MUTU RSTI	69

LAMPIRAN C — DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	70

REFERENSI	72

# BAB 1 — PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

What. KINRA mengelola KEK Sei Mangkei seluas sekitar 1.933 Ha, dengan pemanfaatan lahan sekitar 31% per akhir 2025 [F, RJPP hlm. 3]. RJPP 2026–2030 menargetkan pertumbuhan pendapatan, utilitas dan bisnis baru yang signifikan, serta secara eksplisit mencatat digitalisasi yang belum optimal sebagai kelemahan internal [F, RJPP hlm. 15].

Why. RJPP menuntut TI terintegrasi untuk monitoring, billing dan kontrol utilitas, sistem terpadu untuk bisnis baru, serta roadmap IT yang terimplementasi hingga 2027 [F, RJPP hlm. 56, 58]. KINRA belum memiliki IT Strategic Plan formal [H].

## 1.2 Tujuan Penyusunan RSTI

Menyelaraskan arah TI dengan tujuan bisnis RJPP 2026–2030.

Mendukung transformasi KINRA menjadi pengelola kawasan industri modern dan digital.

Meningkatkan operational excellence dan tenant experience.

Memperkuat governance, risk, compliance, cybersecurity dan resilience.

Membangun fondasi data dan digital platform.

Menetapkan target IT maturity yang realistis dan terukur.

Menghasilkan portfolio program dan roadmap investasi yang dapat dieksekusi.

Menjadi acuan Direksi dalam keputusan investasi dan transformasi TI.

## 1.3 Ruang Lingkup

Exhibit 1.1 — Ruang lingkup RSTI

| Dalam lingkup | Di luar lingkup (antarmuka saja) |
| --- | --- |
| Seluruh kapabilitas TI korporat dan layanan digital kawasan: governance, aplikasi, data, infrastruktur, jaringan, cloud, keamanan siber, manajemen layanan TI (ITSM), sourcing, organisasi TI | Desain teknis rinci, spesifikasi pengadaan, dan konfigurasi sistem |
| Teknologi operasional (OT) yang terhubung ke TI: metering utilitas, SCADA/monitoring instalasi pengolahan air bersih, PLTBm/PLTS, CCTV | Engineering pembangkit dan utilitas |
| Antarmuka dengan anak perusahaan (PT SMNT), mitra pembangkit listrik swasta/operator, tenant, regulator dan grup PTPN | Sistem internal milik tenant dan mitra |

## 1.4 Periode RSTI

RSTI mencakup 2026–2030, mengikuti periode RJPP. 2026 adalah tahun baseline dan mobilisasi (H2 2026); 2027–2030 adalah horizon eksekusi; 2030 adalah target state. RSTI ditinjau setiap tahun bersamaan dengan siklus RKAP, dan diperbarui penuh saat RJPP berikutnya disusun [REC].

## 1.5 Pendekatan Penyusunan

Exhibit 1.2 — Pendekatan penyusunan

| Langkah | Pertanyaan kunci | Output |
| --- | --- | --- |
| 1. Strategic context | Apa yang harus dicapai bisnis menurut RJPP? | Business objectives & value drivers |
| 2. Capability mapping | Kapabilitas bisnis apa yang menghasilkan nilai tersebut? | Business capability map (APQC-informed) |
| 3. Diagnostic | Seberapa siap TI saat ini? (hipotesis + validasi) | Current state, maturity heatmap |
| 4. Gap analysis | Di mana selisih current vs target dan apa dampaknya? | Gap matrix berbasis impact & urgency |
| 5. Strategic direction | Ke mana TI diarahkan dan apa prinsipnya? | Vision, themes, objectives, principles |
| 6. Target design | Seperti apa capability, architecture dan operating model target? | Target maturity, architecture, TOM |
| 7. Portfolio & roadmap | Inisiatif apa, kapan, dengan biaya dan nilai apa? | Prioritized portfolio, roadmap, investment |
| 8. Governance & measurement | Bagaimana eksekusi dikendalikan dan nilai dibuktikan? | Governance, scorecard, risk register |

Setiap rekomendasi mengikuti rantai logika: Business Need → Business Capability → Current Gap → Target Capability → Technology Response → Initiative → Investment → Expected Value → indikator kinerja utama (KPI).

## 1.6 Prinsip Penyusunan

Exhibit 1.3 — Prinsip penyusunan

| Prinsip | Makna praktis bagi KINRA |
| --- | --- |
| Business-first & value-driven | Tidak ada inisiatif tanpa tujuan bisnis RJPP, pemilik bisnis dan ukuran nilai |
| Capability-driven & architecture-led | Investasi membangun kapabilitas yang dapat dipakai ulang, bukan aplikasi per divisi |
| Risk-based & security-by-design | Kontrol keamanan dan ketahanan masuk sejak desain, proporsional terhadap risiko |
| Data-driven | Data diperlakukan sebagai aset dengan pemilik, standar dan kualitas yang terukur |
| Cloud-smart | Cloud dipilih berdasarkan kecocokan workload, biaya, latensi OT dan regulasi—bukan default |
| Interoperability-by-design | Integrasi melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) dan standar terbuka; hindari point-to-point dan vendor lock-in |
| Tenant-centric | Desain layanan dimulai dari journey investor dan tenant |
| Scalable & resilient | Kapasitas mengikuti pertumbuhan tenant tanpa redesign |
| Build where strategic, buy where commodity | Adopsi Software as a Service (SaaS) untuk fungsi umum; bangun/konfigurasi hanya untuk diferensiasi layanan kawasan |
| Progressive maturity | Naik bertahap ke level yang dibutuhkan, bukan mengejar level tertinggi |
| No technology for technology's sake | Setiap teknologi diuji: use case → value → feasibility → risk → investment |

## 1.7 Posisi RSTI terhadap Strategi Korporat

RSTI adalah turunan fungsional RJPP dan menjadi dasar usulan anggaran TI dalam RKAP. Hierarkinya: RJPP (apa dan mengapa bisnis) → RSTI (kapabilitas TI yang dibutuhkan) → RKAP TI tahunan (apa yang didanai) → program/proyek (bagaimana dieksekusi). Bila RJPP berubah, prioritas RSTI ditinjau ulang melalui IT Steering Committee [REC].

# BAB 2 — KONTEKS STRATEGIS PERUSAHAAN

## 2.1 Profil dan Model Bisnis KINRA

KINRA adalah entitas grup PTPN III yang mengelola KEK Sei Mangkei berdasarkan PP No. 29 Tahun 2012 [F, RJPP hlm. 15]. Model bisnisnya lebih tepat dipandang sebagai Industrial Estate Infrastructure & Services Platform: nilai tercipta dari layanan berulang di atas lahan, bukan hanya dari penjualan/sewa lahan.

Exhibit 2.1 — Nilai KINRA bergeser dari transaksi lahan ke layanan berulang di atas lahan

| Lini nilai | Contoh layanan | Karakter pendapatan |
| --- | --- | --- |
| Land & property | Penjualan/sewa lahan, pabrik siap pakai, industri kecil menengah, hunian | Transaksional, bernilai besar |
| Utilities | Air bersih, pengolahan limbah, listrik, gas, energi terbarukan | Berulang, berbasis volume—butuh metering dan billing akurat |
| Estate services | Service charge, keamanan, facility management, tank farm, dry port (melalui PT SMNT) | Berulang, berbasis kesepakatan tingkat layanan (SLA) |
| Tenant & investor services | Promosi investasi, dukungan perizinan KEK, layanan tenant | Enabler okupansi dan retensi |
| New business | Parkir, pusat konvensi & pameran, kredit karbon | Diversifikasi pendapatan |

## 2.2 Arah Strategis Perusahaan

Strategic House RJPP terdiri atas tiga pilar—Performance Driven, Stability & Growth, New Business Expansion—dan lima enablers: Branding & Commercial Excellence, Operational Excellence, Governance & Organization, People & Culture, serta Financial & Risk Management [F, RJPP hlm. 51]. Aspirasi 2030 adalah Green Industrial Cluster berbasis ekonomi sirkular [F, RJPP hlm. 46, 50].

## 2.3 Tujuan Bisnis (Business Objectives)

Exhibit 2.2 — Business objectives

| Kode | Business objective (diturunkan dari RJPP) | Indikator RJPP |
| --- | --- | --- |
| BO1 | Mempercepat akuisisi investor dan okupansi lahan | Penjualan lahan per tahun, pipeline investor [F] |
| BO2 | Menumbuhkan pendapatan utilitas dengan keandalan tinggi | Volume air, limbah, listrik; reliability >99% [F] |
| BO3 | Meningkatkan kepuasan dan retensi tenant | Kepuasan tenant ≥81% [F] |
| BO4 | Mendiversifikasi pendapatan melalui bisnis baru | Pendapatan parkir, hunian, industri kecil menengah/pabrik siap pakai, pusat konvensi & pameran, karbon [F] |
| BO5 | Mewujudkan Green Industrial Cluster | Bauran energi terbarukan, intensitas emisi [F] |
| BO6 | Memperkuat tata kelola, risiko dan efisiensi | GCG, risk appetite, keamanan siber diaudit rutin [F] |

## 2.4 Penggerak Nilai Bisnis (Value Drivers)

Revenue growth: konversi pipeline investor dan percepatan time-to-operate tenant.

Revenue assurance: akurasi meter-to-cash utilitas dan service charge.

Cost-to-serve: layanan tenant self-service dan otomasi proses back-office.

Reliability: deteksi dini gangguan utilitas dan infrastruktur.

Risk & compliance: proteksi data, kontinuitas layanan, kepatuhan KEK/BUMN.

ESG premium: data energi-emisi terverifikasi sebagai daya tarik investor hijau.

## 2.5 Tantangan Bisnis

Exhibit 2.3 — Tantangan bisnis

| Tantangan | Evidence | Implikasi TI |
| --- | --- | --- |
| Ketergantungan pada PTPN III dan institusi lain atas lahan/infrastruktur | [F] RJPP hlm. 15 (SWOT – Weakness) | Data lahan dan status infrastruktur harus transparan bagi investor |
| Kewenangan investasi/kerja sama terbatas, birokrasi panjang | [F] RJPP hlm. 15 (SWOT – Weakness) | Portfolio harus stage-gated dan selaras siklus anggaran |
| Kekosongan struktur dan keterbatasan SDM di bidang tertentu | [F] RJPP hlm. 15 (SWOT – Weakness) | Model sourcing berbasis mitra; retained capability inti |
| Digitalisasi dan mekanisasi/otomasi operasi kawasan (utilitas, perawatan infrastruktur) belum optimal | [F] RJPP hlm. 15 (SWOT – Weakness) | Fondasi digital adalah prasyarat pertumbuhan; otomasi utilitas (SCADA/IoT di WTP/IPAL) terintegrasi ke command center |
| Brand kawasan belum kuat di antara investor besar | [F] RJPP hlm. 15 (SWOT – Weakness) | Digital investor experience sebagai diferensiasi |

## 2.6 Lingkungan Eksternal

Persaingan antar kawasan industri dan KEK meningkat; investor menilai kawasan dari kepastian lahan, utilitas, perizinan dan layanan [F, RJPP hlm. 5–13]. Program hilirisasi sawit dan Indonesia Emas 2045 memperkuat posisi Sei Mangkei, sementara ekspektasi ESG investor global meningkat [F, RJPP hlm. 31–39].

## 2.7 Tren Industri

Smart & green estate: pengelola kawasan bergeser dari landlord menjadi penyedia layanan terintegrasi berbasis data [F, RJPP hlm. 31–33].

Smart facility management: IoT, edge computing dan analitik untuk pemeliharaan prediktif [F, RJPP hlm. 32–33].

Integrated supply chain & logistics hub: integrasi dengan dry port dan logistik regional.

Decarbonisation: kebutuhan Measurement, Reporting & Verification (MRV) energi-emisi untuk kredit karbon dan sertifikasi hijau.

## 2.8 Konteks Regulasi

Exhibit 2.4 — Konteks regulasi

| Regulasi / kebijakan | Relevansi bagi TI | Status |
| --- | --- | --- |
| UU 39/2009 tentang KEK dan PP 29/2012 KEK Sei Mangkei | Kewajiban layanan dan pelaporan pengelola KEK | [F] |
| PP 5/2021 – Perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) | Integrasi layanan perizinan dan data investor | [F]; mekanisme integrasi [TBD] |
| PP 20/2024 – Perwilayahan Industri | Standar layanan kawasan industri | [F, RJPP] |
| UU 27/2022 – Pelindungan Data Pribadi | Data karyawan, kontak tenant/investor, penghuni, CCTV | [F]; gap kepatuhan [TBD] |
| Perpres 82/2022 – Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital | Utilitas kawasan berpotensi tergolong Infrastruktur Informasi Vital (IIV) | Penerapan [TBD] |
| Kebijakan tata kelola TI Kementerian BUMN dan grup PTPN | Standar governance, pelaporan dan audit TI | [TBD]—perlu konfirmasi |

## 2.9 Tren Teknologi

Exhibit 2.5 — Technology trend radar

| Tren | Relevansi bagi KINRA | Sikap RSTI |
| --- | --- | --- |
| SaaS & cloud-smart | Mempercepat deployment dengan tim TI kecil | Adopt |
| API & integration platforms | Menyatukan layanan tenant, utilitas dan keuangan | Adopt |
| Industrial IoT & edge | Monitoring utilitas real-time, reliability | Adopt bertahap (pilot → scale) |
| GIS & digital estate map | Single view lahan, aset, utilitas | Adopt |
| Video analytics & drone | Keamanan dan inspeksi kawasan luas | Trial dengan business case |
| GenAI & advanced analytics | Asisten manajemen, prediksi, layanan tenant | Explore setelah data siap |
| Digital twin | Simulasi kawasan dan aset | Explore—justifikasi ekonomi dibutuhkan |

## 2.10 Implikasi Strategis bagi TI

Exhibit 2.6 — Seluruh pilar RJPP bertumpu pada tiga fondasi TI yang sama (Strategic Alignment Map)

| Pilar / enabler RJPP | Business objective | Business capability | Strategic theme TI |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance Driven | BO1, BO3 | Investor acquisition, tenant relationship | T4 Investor & Tenant Digital Platform |
| Stability & Growth | BO2, BO5 | Utility operations, revenue assurance | T5 Smart & Green Estate Operations; T4 |
| New Business Expansion | BO4 | Service commercialisation, reservation, billing | T4; T3 Integrated Enterprise Platform |
| Operational Excellence (New Technology) | BO2, BO6 | Asset & facility management, process automation | T3; T5 |
| Governance & Organization; Financial & Risk | BO6 | Governance, risk, compliance, finance | T1 Governance & Service Excellence; T2 Secure & Resilient Foundation |
| People & Culture | BO6 | Talent & workforce management | T3; T1 |
| Seluruh pilar | BO1–BO6 | Management decision-making | T6 Data, Analytics & AI |

So what. Seluruh pilar RJPP bergantung pada tiga hal yang belum tersedia: fondasi TI yang aman, platform layanan investor–tenant–utilitas yang terintegrasi, dan data yang dapat dipercaya. Itulah tiga tumpuan RSTI.

# BAB 3 — KONDISI SAAT INI DAN DIAGNOSTIK TI

Status analisis. Diagnostic formal belum dilakukan. Setiap domain di bawah disajikan sebagai initial hypothesis [H] dengan evidence yang dibutuhkan, metode validasi, dampak bisnis bila hipotesis benar, dan implikasi strategis. Validasi dijadwalkan dalam 100 hari pertama (Bab 20).

## 3.1 Tata Kelola TI

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Belum ada IT Steering Committee, kebijakan TI dan mekanisme prioritisasi investasi; keputusan TI ad hoc per divisi. | SK/struktur, kebijakan TI, notulen keputusan; wawancara Direksi & SEVP; COBIT governance assessment. | Investasi tidak terkoordinasi; risiko duplikasi dan keputusan tanpa business case. | Governance adalah inisiatif pertama (IT-01). |

## 3.2 Organisasi dan Model Operasi TI

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Fungsi TI kecil di bawah SEVP Business Support [F, RJPP hlm. 70, 78]; peran arsitektur, keamanan dan vendor management belum terisi [H]. | Struktur organisasi, job description, headcount & skill inventory. | Ketergantungan pada individu dan vendor; eksekusi transformasi tersendat. | Hybrid TOM dengan retained capability inti (Bab 7). |

## 3.3 Proses TI

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Proses TI (perencanaan, perubahan, pengadaan TI) belum terdokumentasi dan tidak konsisten. | SOP TI, sampling tiket/permintaan, process walkthrough. | Kualitas layanan tidak dapat diprediksi; temuan audit. | Standarisasi proses berbasis COBIT/ITIL. |

## 3.4 Manajemen Layanan TI (ITSM)

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Belum ada service desk terpusat, service catalogue dan SLA; insiden ditangani informal. | Log insiden/permintaan 6 bulan, tool yang dipakai, survei pengguna. | Downtime tidak terukur; SLA tenant tidak dapat dibuktikan. | ITSM berbasis ITIL 4 (IT-02). |

## 3.5 Lanskap Aplikasi

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| SAP hanya digunakan untuk modul FI dan HC (payroll), tanpa rencana pengembangan lanjutan [F, konfirmasi Manajemen TI]; proses operasional kawasan (penjualan, kontrak, billing, layanan tenant, maintenance) terfragmentasi di spreadsheet dan aplikasi lokal [H]; integrasi minim. | Inventaris aplikasi (fungsi, pemilik, umur, biaya, kontrak), peta alur data; status lisensi dan kepemilikan instance SAP FI/HC (KINRA atau grup PTPN). | Rekonsiliasi manual, data ganda, keputusan lambat. | Rasionalisasi TIME; SAP FI/HC dipertahankan sebagai sistem inti, Odoo sebagai platform operasional terintegrasi (Bab 9). |

## 3.6 Lanskap Data

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Tidak ada data owner, master data tenant/lahan/aset terdistribusi di banyak file. | Inventaris sumber data, uji kualitas sampel data tenant & billing. | Laporan manajemen tidak konsisten; risiko salah tagih. | Data governance sebagai fondasi (IT-14). |

## 3.7 Infrastruktur Teknologi

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Server on-premise terbatas, end-of-life tidak terpantau, kapasitas dan monitoring minim. | basis data konfigurasi (CMDB)/inventaris aset, umur perangkat, utilisasi, kontrak support. | Risiko kegagalan layanan dan biaya darurat. | Hybrid infrastructure modernisation (IT-05). |

## 3.8 Jaringan dan Konektivitas

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Jaringan fiber kawasan tersedia [H]; redundansi, segmentasi dan monitoring belum memadai. | Topologi jaringan, single point of failure, SLA ISP, uji failover. | Gangguan konektivitas berdampak ke tenant dan operasi utilitas. | Network resilience & segmentasi IT/OT (IT-05). |

## 3.9 Keamanan Siber

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrol dasar seperti patching, Endpoint Detection & Response (EDR) dan logging tidak konsisten; belum ada sistem manajemen keamanan informasi (ISMS) dan pusat operasi keamanan (SOC). | Vulnerability scan, review konfigurasi, NIST CSF self-assessment. | Ransomware/kebocoran data dapat menghentikan billing dan layanan kawasan. | Cyber program berbasis risiko (IT-03). |

## 3.10 Manajemen Identitas dan Akses (IAM)

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Akun tersebar per aplikasi; autentikasi multifaktor (MFA) dan Privileged Access Management (PAM) belum ada; offboarding manual. | Daftar akun aktif vs karyawan, akun admin, sampling hak akses. | Akses tidak sah, terutama oleh mantan karyawan dan vendor. | IAM/MFA/PAM sebagai quick win keamanan (IT-04). |

## 3.11 Komputasi Awan (Cloud)

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Penggunaan SaaS/cloud ad hoc tanpa kebijakan dan kontrol biaya (shadow IT). | Inventaris langganan, tagihan, lokasi data. | Risiko data dan biaya tidak terkendali. | Cloud-smart policy dan landing zone (IT-05). |

## 3.12 Keberlangsungan Bisnis dan Pemulihan Bencana (BC/DR)

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Backup tidak teruji; belum ada analisis dampak bisnis (BIA), target waktu dan titik pemulihan (RTO/RPO) dan rencana DR. | Bukti uji restore, BIA layanan kritis, lokasi backup. | Kehilangan data permanen saat insiden. | BC/DR & cyber recovery (IT-06). |

## 3.13 Manajemen Proyek dan Portofolio TI

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyek TI dijalankan per divisi tanpa portfolio view, gating maupun benefit tracking. | Daftar proyek TI 2024–2026, status, anggaran vs realisasi. | Proyek terlambat, manfaat tidak terbukti. | Portfolio governance & kantor manajemen portofolio (PMO) (IT-01). |

## 3.14 Pengelolaan Vendor dan Sourcing

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrak vendor tanpa SLA/KPI dan klausul keamanan; ketergantungan pada vendor tunggal. | Register kontrak, SLA, kinerja vendor, klausul data/keamanan. | Lock-in dan kualitas layanan rendah. | Vendor management & third-party risk (Bab 7, Bab 11). |

## 3.15 Manajemen Keuangan TI

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Biaya TI tidak dipisahkan run vs change; total biaya kepemilikan (TCO) tidak dihitung. | Realisasi anggaran TI 3 tahun, CAPEX/OPEX per layanan. | Direksi tidak melihat nilai investasi TI. | Run/Grow/Transform & business case (Bab 16). |

## 3.16 Kapabilitas Digital

| Initial hypothesis [H] | Evidence dibutuhkan & metode validasi [TBD] | Business impact bila benar | Strategic implication |
| --- | --- | --- | --- |
| Layanan investor/tenant masih manual (email, telepon, kertas); belum ada portal dan Customer Relationship Management (CRM) [H]; RJPP menjadwalkan Dashboard KEK dan CRM [F, RJPP hlm. 80, 83]. | Pemetaan journey investor & tenant, volume permintaan, waktu layanan. | Pengalaman tenant lemah; kehilangan peluang investor. | Investor & Tenant Digital Platform (T4). |

## 3.17 Preliminary Current Capability Assessment

Tabel berikut adalah indicative current-state assessment, bukan hasil COBIT assessment. COBIT 2019 memakai capability level 0–5, tetapi level ditetapkan melalui assessment terhadap practice/activity yang relevan dengan evidence tervalidasi; karena itu baseline belum diberi skor dan ditandai Indicative / To be validated. Domain disusun sebagai taksonomi kapabilitas yang mudah dibaca manajemen; setiap domain dipetakan ke governance/management objective COBIT 2019 yang menjadi unit assessment. Digital/Tenant Services dan OT/IoT Integration berada di luar cakupan COBIT, sehingga diases dengan skala capability yang sama terhadap praktik internal dan NIST CSF 2.0.

Exhibit 3.1 — Indicative Current-State Assessment (to be validated)

| Domain | Acuan COBIT 2019 (objective) | Baseline 2026 — Indicative [TBD] | Indikasi kondisi (deskriptif) |
| --- | --- | --- | --- |
| IT Governance & Strategy | EDM01, APO01, APO02 | Indicative / To be validated | Praktik dilakukan, belum konsisten [H] |
| Portfolio & Investment Management | EDM02, APO05, BAI01, BAI11 | Indicative / To be validated | Praktik dilakukan, belum konsisten [H] |
| Enterprise Architecture | APO03 | Indicative / To be validated | Praktik belum ada atau sporadis [H] |
| IT Service Management | APO09, BAI06, BAI10, DSS01–DSS03 | Indicative / To be validated | Praktik dilakukan, belum konsisten [H] |
| Cybersecurity | APO13, DSS05 | Indicative / To be validated | Praktik dilakukan, belum konsisten [H] |
| Identity & Access Management | DSS05 (DSS05.04) | Indicative / To be validated | Praktik dilakukan, belum konsisten [H] |
| BC/DR & Resilience | DSS04 | Indicative / To be validated | Praktik belum ada atau sporadis [H] |
| Data Management | APO14 | Indicative / To be validated | Praktik belum ada atau sporadis [H] |
| Application Management | BAI02, BAI03, BAI07 | Indicative / To be validated | Praktik dilakukan, belum konsisten [H] |
| Infrastructure & Network | BAI04, BAI09, DSS01 | Indicative / To be validated | Sebagian praktik sudah terkelola [H] |
| Vendor & Sourcing | APO10 | Indicative / To be validated | Praktik dilakukan, belum konsisten [H] |
| IT Financial Management | APO06 | Indicative / To be validated | Praktik dilakukan, belum konsisten [H] |
| Digital / Tenant Services | Di luar COBIT; rujukan parsial APO04, APO08 | Indicative / To be validated | Praktik belum ada atau sporadis [H] |
| OT/IoT Integration | Di luar COBIT; rujukan parsial BAI03, DSS05 dan NIST CSF 2.0 | Indicative / To be validated | Praktik belum ada atau sporadis [H] |
| IT People & Skills | APO07 | Indicative / To be validated | Praktik dilakukan, belum konsisten [H] |
| Risk, Compliance & Assurance | EDM03, APO12, MEA01–MEA04 | Indicative / To be validated | Praktik dilakukan, belum konsisten [H] |

## 3.18 Temuan Kunci

Exhibit 3.2 — TI belum dikelola sebagai portofolio dan fondasinya belum siap untuk digitalisasi layanan

| # | Temuan kunci [H] | So what |
| --- | --- | --- |
| 1 | TI belum dikelola sebagai portfolio strategis; keputusan bersifat reaktif. | Tanpa governance, investasi RSTI berisiko tidak menghasilkan nilai. |
| 2 | Fondasi keamanan, identitas dan pemulihan belum memadai. | Risiko terbesar justru muncul saat layanan didigitalkan. |
| 3 | Proses meter-to-cash utilitas bergantung pada rekonsiliasi manual. | Pertumbuhan volume utilitas memperbesar potensi kebocoran pendapatan. |
| 4 | Layanan investor dan tenant belum memiliki kanal digital terintegrasi. | Daya saing kawasan dan kepuasan tenant tertahan. |
| 5 | Data lahan, aset, tenant dan utilitas tidak memiliki sumber kebenaran tunggal. | Keputusan manajemen lambat dan tidak konsisten. |
| 6 | Kapasitas organisasi TI terbatas untuk mengeksekusi transformasi sendirian. | Model hybrid dengan mitra terkelola adalah keharusan, bukan pilihan. |

# BAB 4 — ANALISIS KESENJANGAN BISNIS DAN TEKNOLOGI

What. Gap dinilai dari selisih kondisi saat ini [H] terhadap kondisi yang dibutuhkan bisnis di 2030, lalu diurutkan berdasarkan dampak dan urgensi. Gap bukan daftar masalah: setiap gap menjelaskan konsekuensi strategis bila tidak ditutup.

## 4.1 Kesenjangan Kapabilitas Bisnis

Business capability map disusun dengan acuan APQC PCF dan disesuaikan dengan model bisnis kawasan. Warna menunjukkan tingkat dukungan TI saat ini [H].

Exhibit 4.1 — Business Capability Map

| Domain kapabilitas bisnis | Kapabilitas utama | Dukungan TI saat ini [H] |
| --- | --- | --- |
| Investor & Market | Investor acquisition · Pipeline mgmt · Marketing intelligence | Rendah |
| Tenant Lifecycle | Onboarding · Perizinan KEK · Service request · Tenant relationship | Rendah |
| Land & Property | Land bank · Kontrak sewa/jual · pabrik siap pakai/industri kecil menengah/hunian | Sedang |
| Utility Operations | Produksi & distribusi air, limbah, listrik · Monitoring · Maintenance | Sedang |
| Revenue & Billing | Metering · Billing · Payment · Collection | Rendah |
| Estate Services | Keamanan · Facility mgmt · Traffic · Lingkungan | Rendah |
| New Business | Parkir · pusat konvensi & pameran · Hunian · Kredit karbon | Belum ada |
| Corporate Support | Keuangan · SDM · Pengadaan · Dokumen · Legal | Sedang |
| Governance & Risk | GCG · Risk · Compliance · Audit | Rendah |
| Management & Decision | KPI · Pelaporan Direksi · Perencanaan | Rendah |

So what. Kapabilitas yang paling menentukan pertumbuhan RJPP—investor, tenant, billing utilitas—justru memiliki dukungan TI terendah. Di situlah investasi harus difokuskan lebih dulu.

## 4.2 Kesenjangan Kapabilitas TI

| Current condition [H] | Target condition 2030 | Impact | Urgency | Strategic consequence bila tidak ditutup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapabilitas TI terbatas pada support end-user dan infrastruktur dasar | Kapabilitas governance, arsitektur, security, data dan vendor mgmt berjalan Level 3 | Tinggi | Tinggi | TI tidak mampu mengeksekusi portfolio RSTI |

## 4.3 Kesenjangan Aplikasi

| Current condition [H] | Target condition 2030 | Impact | Urgency | Strategic consequence bila tidak ditutup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplikasi terfragmentasi, spreadsheet dominan, tanpa integrasi | Core platform terintegrasi: Enterprise Resource Planning (ERP), tenant portal, meter-to-cash, CRM, sistem manajemen dokumen (DMS) melalui API | Tinggi | Tinggi | Biaya manual tumbuh linear dengan jumlah tenant |

## 4.4 Kesenjangan Data

| Current condition [H] | Target condition 2030 | Impact | Urgency | Strategic consequence bila tidak ditutup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanpa data owner, master data tersebar, kualitas tidak terukur | Master data tenant/lahan/aset/meter tunggal; data quality dipantau; Business Intelligence (BI) terpusat | Tinggi | Sedang | Keputusan Direksi berbasis data yang tidak konsisten; AI tidak mungkin |

## 4.5 Kesenjangan Teknologi

| Current condition [H] | Target condition 2030 | Impact | Urgency | Strategic consequence bila tidak ditutup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastruktur on-premise terbatas, jaringan tanpa redundansi/segmentasi | Hybrid cloud-smart, jaringan redundan, segmentasi IT/OT, edge untuk utilitas | Tinggi | Tinggi | Gangguan layanan utilitas dan tenant; skala tidak mengikuti pertumbuhan |

## 4.6 Kesenjangan Keamanan Siber

| Current condition [H] | Target condition 2030 | Impact | Urgency | Strategic consequence bila tidak ditutup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrol dasar tidak konsisten, tanpa ISMS, SOC, MFA | ISMS selaras ISO 27001, SOC/Managed Detection & Response (MDR) 24×7, IAM/PAM, OT security | Sangat tinggi | Sangat tinggi | Insiden ransomware dapat menghentikan billing dan operasi kawasan |

## 4.7 Kesenjangan Tata Kelola

| Current condition [H] | Target condition 2030 | Impact | Urgency | Strategic consequence bila tidak ditutup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keputusan TI ad hoc, tanpa portfolio dan benefit tracking | IT Steering Committee, portfolio stage-gate, architecture board, benefit review | Tinggi | Sangat tinggi | Investasi tanpa kendali nilai; temuan audit |

## 4.8 Kesenjangan Manajemen Layanan

| Current condition [H] | Target condition 2030 | Impact | Urgency | Strategic consequence bila tidak ditutup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanpa service desk, katalog dan SLA | Service desk tunggal, katalog layanan internal & tenant, SLA terukur (ITIL 4) | Sedang | Tinggi | SLA tenant tidak dapat dibuktikan; kepuasan tertahan |

## 4.9 Kesenjangan Organisasi dan SDM

| Current condition [H] | Target condition 2030 | Impact | Urgency | Strategic consequence bila tidak ditutup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tim TI kecil, peran kunci kosong, kompetensi digital bisnis rendah | Retained organisation 12–16 Full-Time Equivalent (FTE) [TBD] + mitra terkelola; digital literacy bisnis | Tinggi | Tinggi | Ketergantungan vendor dan eksekusi tersendat |

## 4.10 Kesenjangan Risiko

| Current condition [H] | Target condition 2030 | Impact | Urgency | Strategic consequence bila tidak ditutup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risiko TI dan siber belum masuk register risiko korporat | Risiko teknologi terintegrasi ERM (ISO 31000) dengan appetite dan KRI | Tinggi | Tinggi | Direksi tidak melihat eksposur risiko TI secara tepat waktu |

Exhibit 4.2 — Gap Analysis Matrix (impact × urgency)

| Urgency \ Impact | Sedang | Tinggi | Sangat tinggi |
| --- | --- | --- | --- |
| Sangat tinggi | — | Governance (4.7) | Cybersecurity (4.6) |
| Tinggi | Service Management (4.8) | IT capability, Application, Technology, People, Risk | — |
| Sedang | — | Data (4.4) | — |

Now what. Gap di kuadran urgensi sangat tinggi (governance dan cybersecurity) menjadi P1 Foundation 2027. Data gap berdampak tinggi namun urgensinya bertahap—dimulai dengan master data pada 2027 dan platform data pada 2028.

# BAB 5 — ARAH STRATEGIS TI

## 5.1 Ambisi Strategis TI

Dari support function menjadi service platform. Pada 2030 TI KINRA tidak lagi diukur dari ketersediaan perangkat, melainkan dari kontribusinya terhadap konversi investor, akurasi pendapatan utilitas, kepuasan tenant dan kecepatan keputusan manajemen [REC].

## 5.2 Visi TI

IT Vision 2030 “Menjadi digital backbone KEK Sei Mangkei sebagai Green Industrial Cluster—menghadirkan layanan investor, tenant dan utilitas yang terintegrasi, aman, dan berbasis data.”

## 5.3 Misi TI

Govern. Mengelola TI sebagai portfolio investasi yang terukur nilainya.

Protect. Menjamin keamanan, ketahanan dan kepatuhan layanan digital kawasan.

Integrate. Menyatukan proses, aplikasi dan data korporat dalam satu platform.

Serve. Menghadirkan pengalaman digital end-to-end bagi investor dan tenant.

Optimize. Memanfaatkan data, IoT dan analitik untuk operasi kawasan yang andal dan hijau.

## 5.4 Tema Strategis

Enam tema dipilih dari hasil gap analysis; tema 'innovation & AI' tidak berdiri sendiri karena kesiapan data belum ada [H]—AI ditempatkan di dalam T6 sebagai kemampuan tahap akhir.

Exhibit 5.1 — Enam tema strategis menerjemahkan tiga pilar RJPP ke kapabilitas TI

| Tema | Tujuan | Gap yang ditutup | Business objective |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 IT Governance & Service Excellence | TI dikelola sebagai portfolio dengan layanan ber-SLA | 4.2, 4.7, 4.8 | BO6 |
| T2 Secure & Resilient Digital Foundation | Fondasi aman, tangguh dan skalabel untuk seluruh layanan | 4.5, 4.6, 4.10 | BO2, BO6 |
| T3 Integrated Enterprise Platform | Proses korporat terintegrasi; satu sumber kebenaran | 4.3 | BO6, BO4 |
| T4 Investor & Tenant Digital Platform | Journey investor & tenant end-to-end digital | 4.1, 4.3 | BO1, BO3, BO4 |
| T5 Smart & Green Estate Operations | Operasi utilitas dan kawasan berbasis data real-time | 4.1, 4.5 | BO2, BO5 |
| T6 Data, Analytics & AI | Data tepercaya untuk keputusan dan, kemudian, AI | 4.4 | BO1–BO6 |

## 5.5 Sasaran Strategis

Exhibit 5.2 — Strategic objectives

| Kode | Strategic objective TI | Tema | Ukuran utama (Bab 18) |
| --- | --- | --- | --- |
| SO1 | Membangun tata kelola dan portfolio TI berbasis nilai | T1 | Maturity governance; % inisiatif dengan business case |
| SO2 | Menurunkan eksposur risiko siber dan memastikan pemulihan layanan kritis | T2 | Coverage MFA/EDR; RTO teruji |
| SO3 | Mengintegrasikan proses korporat dan meniadakan rekonsiliasi manual | T3 | % proses inti terdigitalisasi |
| SO4 | Mendigitalkan journey investor dan tenant | T4 | % layanan tenant online; kepuasan tenant |
| SO5 | Menjamin akurasi meter-to-cash dan keandalan utilitas | T4, T5 | Billing accuracy; reliability utilitas |
| SO6 | Menyediakan data tepercaya untuk keputusan Direksi | T6 | Data quality index; adopsi dashboard |
| SO7 | Membangun organisasi dan ekosistem mitra TI yang mampu mengeksekusi | T1 | Pemenuhan peran kunci; kinerja vendor |

## 5.6 Prinsip TI

Exhibit 5.3 — IT principles

| Domain | Prinsip | Implikasi keputusan |
| --- | --- | --- |
| Business | Setiap inisiatif memiliki pemilik bisnis dan benefit terukur | Tidak ada pendanaan tanpa business case |
| Data | Data adalah aset; satu master per entitas | Master tenant, lahan, aset, meter dikelola terpusat |
| Application | SaaS first untuk komoditas; konfigurasi, bukan kustomisasi | Kustomisasi butuh persetujuan Architecture Board |
| Integration | API-first, no point-to-point | Seluruh integrasi baru melalui integration platform |
| Technology | Cloud-smart dan edge untuk OT | Penempatan workload berdasarkan kriteria, bukan preferensi |
| Security | Zero-trust secara bertahap, security-by-design | Security review wajib sebelum go-live |

## 5.7 Keselarasan Strategis

Keterkaitan pilar RJPP → business objective → tema TI disajikan pada Exhibit 2.6. Keterkaitan tema → inisiatif → KPI disajikan pada Bab 14 dan Bab 18, sehingga setiap rupiah investasi dapat ditelusuri ke tujuan RJPP.

# BAB 6 — TARGET KAPABILITAS DAN MATURITAS TI

## 6.1 Model Maturitas

What. Target maturitas sengaja dibatasi pada Level 3 untuk domain inti: cukup untuk praktik yang terstandar dan dapat diaudit, tanpa biaya mengejar Level 4–5 yang tidak sebanding dengan ukuran KINRA.

Exhibit 6.1 — Skala capability level COBIT 2019

| Level | COBIT 2019 capability level | Ciri praktis |
| --- | --- | --- |
| 0 | Incomplete | Praktik belum ada atau sporadis |
| 1 | Performed | Dilakukan, bergantung individu |
| 2 | Managed | Direncanakan, dipantau, ada pemilik |
| 3 | Defined | Terstandar organisasi, terdokumentasi, terukur |
| 4 | Quantitative | Dikendalikan dengan metrik kuantitatif |
| 5 | Optimizing | Perbaikan berkelanjutan berbasis data |

## 6.2 Preliminary Current Capability Assessment

Baseline per domain bersifat indikatif (Exhibit 3.1). Capability level COBIT 2019 per domain adalah agregasi hasil assessment atas objective acuan pada Exhibit 3.1, dan ditentukan melalui assessment terhadap practice/activity yang relevan dengan evidence tervalidasi dan traceability antara evidence dan rating; assessment ini menjadi deliverable 100 hari pertama [TBD].

## 6.3 Target Maturitas

Justifikasi target. Level 3 adalah titik di mana praktik terstandar dan dapat diaudit—cukup untuk organisasi seukuran KINRA dan konsisten dengan ekspektasi tata kelola BUMN. Target ditetapkan dalam level bulat COBIT—Level 2 (Managed) pada 2028 dan Level 3 (Defined) pada 2030 untuk domain inti. Kenaikan satu level dalam 18–24 bulan adalah laju realistis untuk organisasi dengan tim TI kecil yang didukung mitra; target dikalibrasi ulang setelah baseline assessment [REC]. Level 4–5 tidak dikejar pada periode ini karena biayanya tidak sebanding dengan manfaat.

Exhibit 6.2 — Domain inti naik bertahap ke Level 3 pada 2030; OT/IoT ditargetkan lebih rendah karena bergantung pada mitra (baseline 2026 indikatif)

| Domain | Baseline 2026 — Indicative [TBD] | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT Governance & Strategy | Indicative / To be validated | L1 | L2 | L2 | L3 |
| Portfolio & Investment Management | Indicative / To be validated | L2 | L2 | L3 | L3 |
| Enterprise Architecture | Indicative / To be validated | L1 | L2 | L2 | L3 |
| IT Service Management | Indicative / To be validated | L2 | L2 | L3 | L3 |
| Cybersecurity | Indicative / To be validated | L2 | L2 | L3 | L3 |
| Identity & Access Management | Indicative / To be validated | L2 | L3 | L3 | L3 |
| BC/DR & Resilience | Indicative / To be validated | L1 | L2 | L3 | L3 |
| Data Management | Indicative / To be validated | L1 | L2 | L2 | L3 |
| Application Management | Indicative / To be validated | L1 | L2 | L2 | L3 |
| Infrastructure & Network | Indicative / To be validated | L2 | L2 | L3 | L3 |
| Vendor & Sourcing | Indicative / To be validated | L1 | L2 | L2 | L3 |
| IT Financial Management | Indicative / To be validated | L1 | L2 | L2 | L2 |
| Digital / Tenant Services | Indicative / To be validated | L1 | L2 | L2 | L3 |
| OT/IoT Integration | Indicative / To be validated | L0 | L1 | L2 | L2 |
| IT People & Skills | Indicative / To be validated | L1 | L2 | L2 | L3 |
| Risk, Compliance & Assurance | Indicative / To be validated | L1 | L2 | L2 | L3 |

Pengecualian yang disengaja. OT/IoT dan IT Financial Management ditargetkan Level 2 (Managed) pada 2030, satu level di bawah domain inti, karena keduanya bergantung pada fondasi lain (integrasi data dan pemisahan biaya run/change) yang baru matang pada 2029.

## 6.4 Kesenjangan Kapabilitas

Gap terbesar diperkirakan ada pada Enterprise Architecture, BC/DR, Data Management, Digital/Tenant Services—empat domain dengan indikasi praktik belum ada atau sporadis (setara Level 0–1) yang ditargetkan Level 3 pada 2030, sehingga gap-nya 2–3 level; besaran final ditetapkan setelah baseline assessment [TBD]. Keempatnya adalah domain yang menjadi prasyarat platform tenant dan meter-to-cash. Urutan penutupan gap ditentukan oleh dependensi, bukan oleh besarnya gap.

## 6.5 Target Kapabilitas per Domain

Exhibit 6.3 — IT Capability Map target

| Domain | Kapabilitas target 2030 (Level 3) | Inisiatif utama |
| --- | --- | --- |
| Governance & Portfolio | IT Steering Committee aktif; stage-gate; benefit review tahunan | IT-01 |
| Architecture | Architecture Board; standar & repository arsitektur | IT-01, IT-13 |
| Service Management | Service desk tunggal; katalog; SLA internal & tenant | IT-02 |
| Cybersecurity & IAM | ISMS siap sertifikasi; SOC/MDR 24×7; MFA/PAM penuh | IT-03, IT-04 |
| Resilience | BIA; RTO/RPO per tier; DR teruji tahunan | IT-06 |
| Data | Data owner/steward; master data; data quality index | IT-14 |
| Digital/Tenant | Portal tenant dan investor; meter-to-cash otomatis | IT-07, IT-08, IT-09 |
| OT/IoT | Monitoring utilitas real-time; segmentasi IT/OT | IT-16, IT-17 |

## 6.6 Peta Jalan Maturitas

2027 – Managed foundation. IAM, ITSM, portfolio dan cybersecurity mencapai level 2; tenant services level 2 (tenant portal live).

2028 – Standardized core. IAM level 3; BC/DR dan data level 2.

2029 – Defined operations. Mayoritas domain level 2–3; OT/IoT level 2.

2030 – Defined enterprise. Domain inti level 3; assessment independen sebagai bukti.

Maturity diukur ulang setiap tahun melalui assessment berbasis evidence; assessment independen dilakukan pada 2028 dan 2030 [REC].

# BAB 7 — MODEL OPERASI TI TARGET (TARGET OPERATING MODEL)

## 7.1 Model Operasi TI

What. KINRA membutuhkan organisasi TI yang kecil tetapi kuat di tata kelola, arsitektur, keamanan dan pengelolaan vendor; kapasitas eksekusi dipenuhi melalui mitra terkelola.

Exhibit 7.1 — Model hybrid paling sesuai untuk tim TI kecil KINRA (perbandingan opsi operating model)

| Kriteria | Centralized | Federated | Hybrid (direkomendasikan) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kesesuaian dengan ukuran KINRA | Sesuai, namun bottleneck | Tidak sesuai—duplikasi | Sesuai |
| Kontrol risiko & standar | Kuat | Lemah | Kuat |
| Kedekatan dengan bisnis | Rendah | Tinggi | Tinggi melalui business owner |
| Kebutuhan SDM TI | Tinggi | Tersebar, sulit dikendalikan | Ramping + mitra |
| Kesimpulan | — | — | [REC] |

Rekomendasi: Hybrid. TI pusat memegang governance, arsitektur, keamanan, data dan vendor management (fungsi yang menuntut konsistensi). Divisi bisnis memegang kepemilikan proses, kebutuhan dan benefit. Delivery dan operasi rutin dilaksanakan mitra terkelola dengan SLA. Model ini menjawab kelemahan RJPP berupa keterbatasan SDM dan kekosongan struktur [F, RJPP hlm. 15] tanpa membangun organisasi TI yang besar.

Exhibit 7.2 — Target Operating Model

| Lapisan | Peran | Pelaksana |
| --- | --- | --- |
| Direction | Strategi, prioritas, pendanaan | Direksi · IT Steering Committee |
| Governance & Control | Portfolio, arsitektur, security, data, risiko | Unit TI (retained) |
| Demand & Ownership | Kebutuhan, proses, benefit | Business owner per divisi; business relationship manager TI |
| Delivery | Implementasi proyek | Mitra implementasi di bawah PMO TI |
| Run | Service desk, infra, SOC, aplikasi | Managed service provider dengan SLA |

## 7.2 Organisasi TI

Unit TI dipimpin Kepala Divisi/Departemen TI di bawah SEVP Business Support [F, RJPP hlm. 78], dengan jalur eskalasi langsung ke Direktur untuk isu keamanan siber [REC].

Exhibit 7.3 — Tim TI inti tetap ramping dan tumbuh bertahap hingga 2030 (FTE indikatif)

| Peran retained | 2027 | 2030 | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Head of IT / IT Strategy & Governance | 1 | 1 | Pemimpin unit |
| Enterprise & Solution Architect | 1 | 2 | Termasuk integrasi |
| Information Security Lead / Analyst | 1 | 2 | Pengelola MDR |
| Data Governance & BI | 1 | 2 | Data steward lead |
| IT Service & Vendor Manager | 1 | 2 | Pengelola SLA mitra |
| PMO / Business Relationship | 1 | 2 | Satu BRM per kelompok bisnis |
| Infra, Network & OT Engineer | 2 | 3 | Termasuk OT liaison |
| Application/Platform Analyst | 2 | 2 | Konfigurasi SaaS |
| Total indikatif [TBD] | 10 | 16 | Di luar kapasitas mitra |

## 7.3 Struktur Tata Kelola

Struktur governance rinci di Bab 17: IT Steering Committee (strategi & investasi), Architecture Review Board, Information Security & Risk Forum, Data Governance Council, dan Change Advisory Board.

## 7.4 Hak Pengambilan Keputusan

Exhibit 7.4 — Decision rights (R/A/C/I)

| Keputusan | Direksi | IT SteerCo | Unit TI | Business owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritas & anggaran portfolio | A | R | C | C |
| Standar arsitektur & teknologi | I | A | R | C |
| Kebutuhan & benefit bisnis | I | A | C | R |
| Risk acceptance siber | A | R | C | C |
| Pemilihan vendor strategis | A | R | R | C |
| Perubahan operasional (change) | — | I | A/R | C |

## 7.5 Model Layanan TI

Layanan TI dikelola dalam tiga katalog: (1) layanan internal karyawan, (2) layanan bisnis/aplikasi, dan (3) layanan digital tenant & investor. Setiap layanan memiliki pemilik, SLA dan biaya [REC]. Rinciannya di Bab 13.

## 7.6 Model Sourcing

Exhibit 7.5 — Sourcing model

| Kategori | Strategi | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Governance, arsitektur, security, data | Retain | Kendali strategis dan akuntabilitas |
| Platform komoditas (ERP, Human Capital Management (HCM), ITSM, DMS, CRM) | Buy—SaaS | Waktu cepat, TCO rendah |
| Tenant portal & layanan kawasan | Configure/compose di atas platform | Diferensiasi layanan kawasan |
| Service desk, infra, SOC/MDR | Managed service | Skala dan 24×7 tanpa headcount besar |
| OT/IoT utilitas | Bersama mitra pembangkit listrik swasta/operator dengan standar KINRA | Aset dioperasikan mitra [F, RJPP hlm. 56, 86] |

## 7.7 Pengelolaan Vendor

Segmentasi vendor —strategis, taktis, komoditas—dengan intensitas pengelolaan berbeda.

Kontrak berbasis outcome : SLA, KPI, klausul keamanan, hak audit, exit plan dan kepemilikan data.

Review kinerja triwulanan untuk vendor strategis; scorecard vendor masuk dashboard portfolio.

## 7.8 Manajemen Keuangan TI

Biaya TI dipisahkan run/grow/transform dan dialokasikan per layanan. TCO 5 tahun wajib untuk setiap business case. Rinciannya di Bab 16.

## 7.9 Manajemen Kinerja TI

Kinerja TI diukur melalui IT Balanced Scorecard (Bab 18), dilaporkan bulanan ke SEVP Business Support dan triwulanan ke IT Steering Committee.

## 7.10 Keahlian dan Kompetensi

Exhibit 7.6 — Kompetensi

| Kelompok | Kompetensi kunci | Cara membangun |
| --- | --- | --- |
| Unit TI | Arsitektur, cloud, security, data governance, vendor & product mgmt | Sertifikasi (TOGAF, ISO 27001 LI, ITIL 4, CDMP); rekrutmen selektif |
| Business owner | Product ownership, process design, benefit mgmt | Program digital leadership |
| Seluruh karyawan | Digital literacy, security awareness, data literacy | E-learning wajib dan phishing simulation |
| Operator utilitas | OT security, penggunaan IoT/command center | Pelatihan bersama mitra |

Sejalan dengan RJPP yang menekankan penguatan kompetensi digital SDM seiring pertumbuhan karyawan [F, RJPP hlm. 79].

# BAB 8 — ARSITEKTUR TEKNOLOGI ENTERPRISE

What. Arsitektur disusun dengan lensa TOGAF (business, data, application, technology) dan berevolusi Current → Transition → Target. Tujuannya mencegah KINRA membeli aplikasi per divisi yang tidak saling terhubung.

## 8.1 Prinsip Arsitektur

Prinsip arsitektur mengikuti Exhibit 5.3 dan ditegakkan oleh Architecture Review Board melalui design review sebelum pengadaan.

## 8.2 Arsitektur Bisnis

Business architecture berbasis capability map (Exhibit 4.1) dan value stream utama: Investor-to-Tenant, Meter-to-Cash, Request-to-Resolve, Plan-to-Build (pengembangan kawasan), dan Record-to-Report.

## 8.3 Arsitektur Data

Exhibit 8.1 — Data Architecture

| Lapisan | Komponen | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Sumber | ERP, CRM, tenant portal, billing, GIS, IoT/SCADA, DMS | Sistem transaksi dan operasi |
| Integrasi | API gateway, ETL/ELT, streaming IoT | Pemindahan data terkendali |
| Master & reference data | Tenant, lahan/kavling, aset, meter, vendor, karyawan | Satu sumber kebenaran |
| Platform analitik | Data lakehouse/warehouse cloud | Penyimpanan historis dan model data |
| Konsumsi | Dashboard Direksi, Dashboard KEK, laporan regulator, AI/ML | Keputusan dan layanan |
| Governance (lintas lapisan) | Katalog, lineage, kualitas, klasifikasi, privasi | DAMA-DMBOK |

## 8.4 Arsitektur Aplikasi

Application architecture terdiri atas lima blok: (1) Engagement—portal investor & tenant, mobile, CRM; (2) Estate & Utility Operations—GIS/asset registry, meter-to-cash, enterprise asset management/maintenance, IoT platform; (3) Enterprise Core—SAP FI/HC sebagai system of record keuangan dan payroll, Odoo sebagai ERP operasional (pengadaan, kontrak & billing tenant, maintenance), DMS & workflow; (4) Insight—data platform, BI, AI; (5) Shared services—IAM, integrasi, ITSM, security. Modul Odoo juga menjadi kandidat utama untuk CRM (blok 1) dan EAM/maintenance (blok 2) guna mengurangi jumlah platform dan vendor.

## 8.5 Arsitektur Teknologi

Hybrid: SaaS untuk aplikasi enterprise; IaaS/PaaS cloud untuk platform data dan integrasi; on-premise/edge di kawasan untuk OT, CCTV dan sistem yang membutuhkan latensi rendah atau harus tetap beroperasi saat koneksi eksternal putus.

## 8.6 Arsitektur Integrasi

Integration platform—Integration Platform as a Service (iPaaS) atau API gateway—menjadi satu-satunya jalur integrasi. Pola: API sinkron untuk layanan tenant; event/messaging untuk data IoT; batch terkontrol untuk pelaporan. Integrasi eksternal mencakup OSS-RBA, bank/payment gateway, PLN/mitra pembangkit listrik swasta, dan grup PTPN [TBD mekanisme].

## 8.7 Arsitektur Keamanan

Exhibit 8.2 — Cybersecurity Architecture

| Lapisan | Kontrol |
| --- | --- |
| Identity | SSO, MFA, PAM, lifecycle joiner-mover-leaver |
| Endpoint | EDR, patch & device management |
| Network | Segmentasi IT/OT (zona & conduit IEC 62443), Next-Generation Firewall (NGFW), secure remote access mitra |
| Application & data | Secure SDLC, WAF, enkripsi, DLP, klasifikasi data |
| Monitoring & response | SIEM + SOC/MDR 24×7, playbook insiden |
| Recovery | Backup immutable/offline, DR site/cloud, uji pemulihan |

## 8.8 Arsitektur Cloud

Landing zone cloud dengan guardrail identitas, jaringan, logging dan biaya. Penempatan workload dinilai dengan kriteria: sensitivitas data, kebutuhan latensi OT, regulasi lokasi data (UU PDP, ketentuan BUMN), dan TCO. Region di Indonesia diutamakan untuk data pribadi dan data strategis [REC].

## 8.9 Arsitektur Jaringan

Backbone fiber kawasan [H] diperkuat dengan topologi ring redundan, dua ISP independen, SD-WAN untuk site, Wi-Fi area publik terpisah, dan jaringan OT yang tersegmentasi penuh dari jaringan korporat.

## 8.10 Arsitektur Target

Exhibit 8.3 — Arsitektur bergerak dari sistem terpisah ke platform terintegrasi melalui tahap transisi 2028

| Dimensi | Current 2026 [H] | Transition 2028 | Target 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplikasi | Spreadsheet & aplikasi terpisah | Core SaaS + tenant portal + meter-to-cash | Platform terintegrasi penuh, API ekosistem |
| Integrasi | Manual / point-to-point | Integration platform untuk sistem inti | Seluruh integrasi via API/event |
| Data | Tersebar, tanpa owner | Master data & data platform awal | Single source of truth + analitik prediktif |
| Infrastruktur | On-prem terbatas | Hybrid cloud + landing zone | Cloud-smart + edge untuk OT |
| Security | Kontrol dasar | ISMS, MFA, SOC/MDR | Zero-trust bertahap, OT security |
| OT/IoT | Terisolasi per mitra | Segmentasi, pilot IoT | Monitoring real-time terintegrasi pusat operasi kawasan terintegrasi (IEOC) |

So what. Arsitektur transisi 2028 sudah memberi nilai (integrasi tenant portal–billing, meter-to-cash) tanpa menunggu target state—menghindari program 'big bang'.

## 8.11 Arsitektur Solusi End-to-End

What. ERP, CRM, tenant portal, meter-to-cash, API, GIS, IoT, IEOC, DMS dan data platform dirancang sebagai satu solusi yang melayani lima alur nilai end-to-end, bukan sebagai aplikasi yang berdiri sendiri. Setiap aplikasi wajib menyatakan alur nilai yang dilayaninya dan entitas data yang menjadi tanggung jawabnya.

Exhibit 8.4 — Lima alur nilai menghubungkan seluruh aplikasi inti melalui integration platform dan identitas tunggal

| Alur nilai | Urutan proses → sistem | Integrasi (IT-13) & identitas (IT-04) | Inisiatif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Investor-to-tenant (lead-to-contract) | Lead & pipeline (Dashboard KEK) → prospek & penawaran (CRM) → ketersediaan kavling (GIS) → kontrak & e-sign (DMS) → customer master & piutang (ERP) → onboarding tenant (portal) | API sinkron CRM–GIS–DMS–ERP; akun tenant dibuat otomatis di CIAM saat kontrak ditandatangani | IT-07, IT-10, IT-15, IT-12, IT-11, IT-08 |
| 2 Meter-to-cash | Pembacaan meter (AMR/IoT) → validasi & rating (meter-to-cash) → tagihan & e-payment → posting piutang & GL (ERP) → tagihan & pembayaran di portal → analitik pendapatan (data platform) | Event/messaging untuk data meter; API untuk posting ERP dan tampilan portal; rekonsiliasi otomatis harian | IT-16, IT-09, IT-11, IT-08, IT-14 |
| 3 Request-to-resolution (layanan tenant) | Permintaan/keluhan (portal) → case & SLA (CRM) → persetujuan & dokumen (DMS/workflow) → work order lapangan (mobile field service) → lokasi aset (GIS) → status & survei kepuasan (portal/CRM) | API sinkron portal–CRM–workflow; SSO petugas internal, CIAM tenant | IT-08, IT-10, IT-12, IT-20, IT-15 |
| 4 Incident-to-recovery (operasi kawasan) | Alarm SCADA/IoT & video → korelasi insiden (IEOC) → peta & aset terdampak (GIS) → dispatch & e-permit (mobile) → notifikasi tenant (portal) → laporan pasca-insiden | Event streaming OT→IEOC melalui zona DMZ OT; tidak ada koneksi langsung OT ke sistem korporat | IT-16, IT-22, IT-17, IT-15, IT-20, IT-08 |
| 5 Data-to-decision | Data transaksi seluruh sistem → data platform (master data & kualitas) → dashboard Direksi, MRV energi-emisi, model AI | Ekstraksi hanya melalui integration platform/CDC; akses berbasis peran dari IAM | IT-13, IT-14, IT-18, IT-21, IT-23 |

x

# BAB 9 — STRATEGI DIGITAL DAN APLIKASI

## 9.1 Portofolio Aplikasi

Inventaris aplikasi belum tersedia [TBD]; portfolio di bawah adalah target per kapabilitas, dengan disposisi Keep / Invest / Modernize / Replace / Retire yang akan dikonfirmasi saat inventaris selesai (100 hari pertama).

Exhibit 9.1 — Application Portfolio Matrix

| Kapabilitas | Kondisi saat ini | Disposisi | Target | Tahun |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akuntansi & keuangan | SAP FI [F] | Replace | SAP FI (inti) + Odoo untuk pengadaan & billing (IT-11) | 2028 |
| SDM & payroll | SAP HC (payroll) [F] | Replace | SAP HC (payroll) + talent pool di Odoo (IT-11) | 2028–29 |
| Pemasaran & investor | Email, spreadsheet [H] | Invest | Dashboard KEK + CRM (IT-07, IT-10) | 2026–27 |
| Layanan tenant | Manual [H] | Invest | Tenant portal (IT-08) | 2026–27 |
| Billing utilitas | Spreadsheet + aplikasi lokal [H] | Replace | Meter-to-cash (IT-09) | 2027–28 |
| Data lahan & aset | CAD/file terpisah [H] | Invest | GIS & asset registry (IT-15) | 2027–28 |
| Dokumen & persuratan | File share/kertas [H] | Invest | DMS & workflow (IT-12) | 2027–28 |
| Monitoring utilitas | SCADA mitra terisolasi [H] | Modernize | IoT platform + IEOC (IT-16, IT-17) | 2028–30 |
| Email & kolaborasi | Layanan eksisting [H] | Keep | Standarisasi & keamanan | 2027 |
| Aplikasi duplikatif/obsolete | [TBD] | Retire | Konsolidasi | 2027–29 |

## 9.2 Rasionalisasi Aplikasi

Setiap aplikasi dinilai pada dua sumbu—business value dan technical fitness. Rendah-rendah → Retire; nilai tinggi-fitness rendah → Modernize/Replace; nilai tinggi-fitness tinggi → Invest; nilai rendah-fitness tinggi → Keep (tanpa investasi baru). Target: jumlah aplikasi turun dan ≥80% integrasi melalui platform [REC, baseline TBD].

## 9.3 Sistem Inti Perusahaan

Sistem inti menerapkan model two-tier. SAP FI dan HC (payroll) yang sudah berjalan dipertahankan sebagai system of record keuangan dan penggajian, tanpa pengembangan modul SAP baru [F]. Odoo menjadi platform operasional untuk proses yang belum tercakup SAP: pengadaan, kontrak dan billing berulang tenant, aset tetap operasional, maintenance, serta rekrutmen dan talent pool; modul CRM, helpdesk dan dokumen Odoo dievaluasi terhadap opsi terpisah di 9.4 dan 9.9. Transaksi Odoo diposting ke SAP FI (piutang, GL, aset) melalui integration platform (IT-13). Konfigurasi standar diutamakan pada kedua platform. Kepemilikan lisensi SAP, kebijakan standar platform grup PTPN, edisi dan hosting Odoo (kepatuhan lokasi data), lokalisasi Indonesia, serta kapasitas partner implementasi dikonfirmasi lebih dulu [TBD].

## 9.4 Platform Layanan Tenant

Business need. Kepuasan tenant ≥81% [F, RJPP hlm. 83] dan percepatan time-to-operate. **Capability.** Self-service request, perizinan KEK, tagihan & pembayaran, status layanan, dokumen. **Technology response.** Portal tenant di atas platform low-code/CRM dengan integrasi ke billing, GIS dan DMS. **Outcome.** Layanan dapat dilacak dan SLA terbukti.

## 9.5 Integrasi Enterprise

Integration platform (IT-13) diadakan sebelum aplikasi ketiga terintegrasi—bukan setelahnya—untuk mencegah utang integrasi.

## 9.6 Kanal Digital dan Mobile

Mobile-first untuk dua kelompok: tenant (request, tagihan, notifikasi) dan petugas lapangan (inspeksi, maintenance, patroli keamanan). Responsive web diutamakan; aplikasi native hanya bila dibutuhkan fungsi offline/perangkat.

## 9.7 Sistem Informasi Geografis (GIS)

GIS kawasan menjadi peta tunggal kavling, status lahan, jaringan utilitas dan aset—dasar bagi pemasaran lahan, perencanaan kapasitas utilitas dan command center (IT-15).

## 9.8 Pusat Kendali Operasi (Command Center)

Integrated Estate Operations Center (IEOC) dibangun bertahap: dashboard virtual (2028) sebelum ruang fisik (2029–30), agar investasi ruang dan layar hanya dilakukan setelah data dan proses terbukti (IT-17).

## 9.9 Manajemen Dokumen

DMS dengan workflow persetujuan, retensi arsip dan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk kontrak tenant, perizinan dan korespondensi (IT-12).

## 9.10 Otomasi Alur Kerja (Workflow/BPM)

Proses lintas divisi (onboarding tenant, pengadaan, persetujuan) diotomasi melalui workflow engine yang sama dengan DMS/tenant portal—satu platform, bukan per divisi.

## 9.11 AI dan Analitik

AI dimulai setelah data platform dan master data matang (2029+): forecasting permintaan utilitas, deteksi anomali konsumsi/kebocoran, asisten pengetahuan internal, dan triase permintaan tenant. Setiap use case melewati gate value dan risiko (IT-21).

## 9.12 Manajemen Siklus Hidup Aplikasi

Setiap aplikasi memiliki pemilik bisnis, pemilik teknis, roadmap versi, tanggal end-of-support dan review tahunan. Pengembangan/kustomisasi mengikuti secure SDLC dan change management.

# BAB 10 — STRATEGI DATA DAN ANALITIK

## 10.1 Visi Data

Data vision 2030 Setiap keputusan Direksi dan setiap layanan tenant menggunakan data yang sama, tepercaya dan tepat waktu.

## 10.2 Tata Kelola Data

What. Data diperlakukan sebagai aset dengan pemilik yang jelas; tata kelola dan data induk tenant, lahan, aset dan utilitas dibangun lebih dulu sebelum analitik lanjutan dan AI.

Exhibit 10.1 — Struktur data governance

| Peran | Tanggung jawab | Diisi oleh |
| --- | --- | --- |
| Data Governance Council | Kebijakan, prioritas, penyelesaian konflik data | SEVP Business Support (ketua), kepala divisi |
| Data owner | Akuntabel atas domain data | Kepala divisi pemilik domain |
| Data steward | Kualitas dan definisi harian | Staf senior di divisi |
| Data office (TI) | Standar, platform, katalog | Data Governance & BI lead |

## 10.3 Data Induk (Master Data)

Exhibit 10.2 — Master data domains

| Domain master | Pemilik [REC] | Sistem rujukan target |
| --- | --- | --- |
| Tenant & investor | Pemasaran & Penjualan | CRM |
| Lahan/kavling | Pengembangan Kawasan | GIS |
| Aset & jaringan utilitas | Produksi Kawasan / ME&F | GIS + enterprise asset management |
| Meter & tarif | Produksi Kawasan / Keuangan | Meter-to-cash |
| Vendor | Pengadaan | ERP |
| Karyawan | SDM | HCM |

## 10.4 Kualitas Data

Data Quality Index per domain (kelengkapan, akurasi, konsistensi, ketepatan waktu) diukur bulanan. Prioritas awal: data tenant dan meter karena langsung memengaruhi tagihan.

## 10.5 Arsitektur Data

Mengacu Exhibit 8.1.

## 10.6 Integrasi Data

Data mengalir dari sistem sumber ke platform data melalui integration platform; tidak ada ekstraksi manual ke spreadsheet untuk pelaporan resmi setelah 2029 [REC].

## 10.7 Platform Data

Lakehouse/warehouse cloud dengan katalog dan lineage, dibangun bertahap: domain keuangan dan tenant (2028), utilitas dan IoT (2029), energi-emisi untuk MRV (2029–30).

## 10.8 BI dan Analitik

Exhibit 10.3 — Produk BI prioritas

| Audiens | Produk analitik | Tahun |
| --- | --- | --- |
| Direksi | Executive dashboard KPI RJPP | 2028 |
| Pemasaran | Dashboard KEK & pipeline investor | 2026–27 |
| Operasi utilitas | Konsumsi, losses, reliability | 2028–29 |
| Keuangan | Revenue assurance, aging piutang | 2028 |
| ESG | Energi terbarukan, emisi, MRV karbon | 2029–30 |

## 10.9 Kesiapan AI

Prasyarat AI: Data Management minimal Level 2 (Managed), data quality index terukur, kebijakan penggunaan AI (termasuk GenAI dan data pribadi), dan use case dengan pemilik bisnis. Gate ini dinilai pada akhir 2028 sebelum IT-21 dimulai.

## 10.10 Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Rapat kinerja Direksi menggunakan executive dashboard sebagai sumber tunggal mulai 2029; perbedaan angka antar divisi diselesaikan di Data Governance Council, bukan di rapat [REC].

# BAB 11 — KEAMANAN SIBER, RISIKO DAN KETAHANAN

Why. Saat layanan kawasan didigitalkan, insiden siber berubah dari gangguan TI menjadi gangguan pendapatan dan operasi utilitas tenant. RJPP menetapkan komitmen keamanan siber dengan audit dan pengujian rutin [F, RJPP hlm. 114].

## 11.1 Strategi Keamanan Siber

Exhibit 11.1 — Kerangka cybersecurity (NIST CSF × ISO 27001)

| Fungsi NIST CSF 2.0 | Kapabilitas target 2030 | Inisiatif |
| --- | --- | --- |
| Govern | Kebijakan, peran, risk appetite siber, pelaporan ke Direksi | IT-01, IT-03 |
| Identify | Inventaris aset IT/OT, klasifikasi data, risk assessment | IT-03 |
| Protect | IAM/MFA/PAM, EDR, segmentasi, enkripsi, awareness | IT-03, IT-04, IT-05 |
| Detect | SIEM + SOC/MDR 24×7 termasuk OT | IT-03 |
| Respond | Incident response plan, playbook, uji tabletop | IT-03 |
| Recover | Backup immutable, DR teruji, cyber recovery | IT-06 |

## 11.2 Tata Kelola Keamanan Siber

ISMS dirancang selaras ISO/IEC 27001 dengan ruang lingkup awal layanan tenant, billing dan data; sertifikasi dipertimbangkan 2029 bila diminta investor/regulator [TBD]. Information Security & Risk Forum melapor triwulanan.

## 11.3 Manajemen Identitas dan Akses

SSO dan MFA untuk seluruh pengguna (2027), PAM untuk akun admin dan akses vendor, identitas tenant terpisah (CIAM) untuk portal, dan access review triwulanan.

## 11.4 Operasi Keamanan

SOC melalui MDR provider 24×7—lebih realistis dibanding SOC internal untuk ukuran KINRA—dengan unit TI sebagai pemilik risiko dan eskalasi.

## 11.5 Keamanan Jaringan

NGFW, segmentasi zona (korporat, tenant/publik, OT), secure remote access untuk mitra pembangkit listrik swasta/operator, dan monitoring trafik OT.

## 11.6 Keamanan Perangkat (Endpoint)

EDR dan device management untuk seluruh perangkat, patch kritis ≤14 hari, hardening standar.

## 11.7 Keamanan Data

Klasifikasi data, enkripsi, DLP untuk data tenant dan pribadi, serta program kepatuhan UU 27/2022 (PDP)—termasuk pencatatan pemrosesan dan penunjukan pejabat PDP bila diwajibkan [TBD].

## 11.8 Risiko Pihak Ketiga

Penilaian keamanan sebelum kontrak, klausul keamanan dan hak audit, review tahunan vendor kritis. Mitra yang mengakses OT tunduk pada standar akses KINRA.

## 11.9 Kesadaran Keamanan

E-learning wajib tahunan, phishing simulation triwulanan, pelatihan khusus untuk keuangan (fraud pembayaran) dan operator OT.

## 11.10 Keberlangsungan Bisnis

BIA layanan kritis menjadi dasar manajemen keberlangsungan bisnis (BCM) selaras ISO 22301, terintegrasi dengan manajemen risiko korporat (ISO 31000).

Exhibit 11.2 — Layanan yang menyentuh pendapatan dan utilitas mendapat target pemulihan paling ketat [REC, divalidasi melalui BIA]

| Tier | Contoh layanan | RTO | RPO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 | Billing utilitas, monitoring utilitas, IAM | ≤4 jam | ≤1 jam |
| Tier 2 | Tenant portal, ERP, DMS | ≤24 jam | ≤4 jam |
| Tier 3 | BI, intranet | ≤72 jam | ≤24 jam |

## 11.11 Pemulihan Bencana

DR berbasis cloud untuk sistem Tier 1–2, uji DR tahunan dengan hasil dilaporkan ke IT Steering Committee.

## 11.12 Ketahanan Siber

Asumsi dasar: insiden akan terjadi. Ketahanan diukur dari kemampuan memulihkan layanan kritis dalam RTO—bukan dari tidak adanya insiden.

# BAB 12 — STRATEGI KAWASAN INDUSTRI CERDAS (SMART INDUSTRIAL ESTATE)

What. RJPP mengarahkan IoT, smart systems dan smart facility management [F, RJPP hlm. 33, 65]. **So what.** Setiap teknologi smart estate hanya masuk portfolio bila lolos uji Use Case → Value → Feasibility → Risk → Investment. Teknologi yang belum lolos tetap berstatus Explore.

## 12.1 Visi Kawasan Industri Cerdas

Kawasan yang dioperasikan berbasis data real-time: utilitas yang andal, keamanan yang proaktif, dan layanan tenant yang terhubung—dengan investasi bertahap yang mengikuti pertumbuhan okupansi.

Exhibit 12.1 — Smart Industrial Estate Architecture

| Lapisan | Komponen |
| --- | --- |
| Experience | Tenant portal & mobile · Executive & operator dashboard |
| Operations | IEOC · GIS · enterprise asset management/maintenance · Meter-to-cash · MRV energi-emisi |
| Platform | IoT platform · Integration platform · Data platform · Video management |
| Connectivity & Edge | Fiber ring · jaringan nirkabel daya rendah (LPWAN)/4G-5G · Edge gateway · Jaringan OT tersegmentasi |
| Devices | Smart meter · Sensor kualitas air/limbah · SCADA instalasi pengolahan air bersih dan limbah · CCTV · Sensor lingkungan |
| Security (lintas lapisan) | IEC 62443 · IAM · SOC/MDR |

## 12.2 Penilaian Business Case per Teknologi

Sebelas komponen smart estate—IoT, GIS, CCTV & video analytics, drone, smart security, smart utility, environmental monitoring, traffic/mobility, tenant digital services, command center dan digital twin—dinilai dengan kriteria yang sama pada Exhibit 12.2.

Exhibit 12.2 — Smart utility, GIS dan layanan digital tenant lolos uji business case lebih dulu; digital twin ditahan

| Teknologi | Business use case | Value | Feasibility | Risk | Investment band & waktu [TBD] | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IoT | Monitoring utilitas & aset real-time | Reliability >99% [F]; deteksi gangguan dini | Tinggi—jaringan & mitra tersedia [H] | Keamanan OT, integrasi data mitra | M–L; pilot 2028, scale 2029–30 | Should Do (IT-16) |
| GIS | Peta tunggal lahan, aset, jaringan | Pemasaran lahan, perencanaan kapasitas | Tinggi | Kualitas data awal | M; 2027–28 | Must/Should (IT-15) |
| CCTV & Video Analytics | Deteksi intrusi, kendaraan, kepatuhan K3 | Efisiensi patroli, bukti insiden | Sedang—bergantung CCTV eksisting [TBD] | Privasi (UU PDP), false alarm | M; pilot 2030 | Explore (IT-22) |
| Drone / Aerial | Inspeksi lahan, progres konstruksi, survei pemetaan | Pembaruan GIS lebih cepat | Sedang | Izin terbang, keselamatan | S–M; jasa sesuai kebutuhan | Explore (IT-22) |
| Smart Security | Akses gerbang terintegrasi, patroli digital | Keamanan kawasan & kepercayaan investor | Sedang | Integrasi multi-vendor | M; 2029–30 | Could Do |
| Smart Utility | Smart meter, deteksi kebocoran, balancing energi | Revenue assurance, efisiensi | Tinggi | Biaya meter, kerja sama mitra | L; 2027–30 | Must Do (IT-09, IT-16) |
| Environmental Monitoring | Kualitas air limbah, udara, emisi | Kepatuhan, Green Cluster [F] | Sedang–tinggi | Kalibrasi sensor | M; 2029–30 | Should Do (IT-18) |
| Traffic / Mobility | Pemantauan arus kendaraan & parkir | Bisnis parkir [F], keselamatan | Sedang | Volume belum cukup [H] | S–M; ikut bisnis parkir | Could Do (IT-19) |
| Tenant Digital Services | Self-service, tagihan, perizinan | Kepuasan tenant ≥81% [F] | Tinggi | Adopsi tenant | M; 2026–27 | Must Do (IT-08) |
| Command Center | Pusat kendali operasi kawasan | Respons insiden lebih cepat | Sedang—butuh data terintegrasi | Investasi fisik prematur | L; virtual 2028, fisik 2029–30 | Should Do (IT-17) |
| Digital Twin | Simulasi kapasitas dan skenario kawasan | Perencanaan investasi utilitas | Rendah saat ini—data belum siap | Biaya tinggi, manfaat belum terbukti | L; studi kelayakan 2030 | Future/Explore (IT-23) |

## 12.3 Urutan Investasi Kawasan Cerdas

Now what. Smart utility, GIS dan tenant digital services didanai lebih dulu karena value dan feasibility-nya tertinggi. Digital twin sengaja ditunda: tanpa data aset dan IoT yang matang, digital twin hanya menjadi visualisasi mahal.

# BAB 13 — MANAJEMEN LAYANAN TI

What. ITSM dibangun dengan ITIL 4 sebagai acuan, mengutamakan praktik yang langsung terlihat oleh pengguna dan tenant. Implementasi melalui platform ITSM SaaS dan service desk terkelola (IT-02).

## 13.1 Katalog Layanan

Exhibit 13.1 — Struktur service catalogue

| Katalog | Contoh layanan | Pengguna |
| --- | --- | --- |
| Internal | Akun & akses, perangkat, email, aplikasi, dukungan rapat | Karyawan |
| Business application | ERP, HCM, DMS, CRM, billing, GIS | Divisi |
| Tenant digital | Portal tenant, konektivitas, permintaan layanan, tagihan | Tenant & investor |

## 13.2 Manajemen Tingkat Layanan

SLA ditetapkan per layanan dan prioritas; layanan tenant memiliki SLA yang dipublikasikan dan dilaporkan bulanan, sejalan dengan arah RJPP atas standar layanan berbasis SLA [F, RJPP hlm. 53].

## 13.3 Manajemen Insiden

Satu titik masuk, klasifikasi P1–P4, eskalasi fungsional dan hierarkis, komunikasi ke tenant untuk insiden yang berdampak pada layanan kawasan.

## 13.4 Manajemen Masalah

Root cause analysis wajib untuk insiden P1 dan insiden berulang; known error database dipakai service desk.

## 13.5 Manajemen Perubahan

Change Advisory Board mingguan; standard change untuk perubahan rutin; perubahan pada OT dan sistem Tier 1 membutuhkan persetujuan bersama pemilik operasi.

## 13.6 Manajemen Permintaan

Permintaan standar melalui portal self-service dengan workflow persetujuan; target ≥70% permintaan internal melalui self-service pada 2029 [REC].

## 13.7 Manajemen Konfigurasi dan Aset

CMDB mencakup aset TI, lisensi, kontrak dan—bertahap—aset OT yang terhubung jaringan. CMDB menjadi dasar inventaris keamanan (NIST CSF Identify).

## 13.8 Service Desk TI

Service desk terkelola dengan jam layanan diperluas untuk layanan tenant dan dukungan 24×7 untuk insiden Tier 1.

## 13.9 Kinerja Layanan

Indikator: pencapaian SLA, first contact resolution, backlog, kepuasan pengguna, dan ketersediaan layanan Tier 1—dilaporkan dalam IT Balanced Scorecard (Bab 18).

# BAB 14 — INISIATIF STRATEGIS TI

What. Portfolio terdiri atas 23 inisiatif yang ditelusuri ke strategic objective (Bab 5) dan gap (Bab 4). Prioritas ditetapkan dengan weighted scoring, bukan preferensi divisi.

## 14.1 Model Prioritisasi

Exhibit 14.1 — Kriteria dan bobot

| Kriteria | Bobot | Skor 5 berarti |
| --- | --- | --- |
| Strategic alignment (SA) | 15% | Langsung mendukung pilar RJPP |
| Business value (BV) | 15% | Dampak pendapatan/biaya terbesar |
| Risk reduction (RR) | 15% | Menutup risiko kritis |
| Regulatory necessity (RN) | 10% | Diwajibkan regulasi/audit |
| Tenant impact (TI) | 10% | Dirasakan langsung tenant/investor |
| Urgency (UR) | 10% | Penundaan menimbulkan kerugian |
| Complexity (CX) | 5% | Kompleksitas rendah (skor terbalik) |
| Cost (CO) | 5% | Biaya rendah (skor terbalik) |
| Dependency enabler (DP) | 10% | Menjadi prasyarat banyak inisiatif |
| Organizational readiness (RD) | 5% | Organisasi siap mengadopsi |

Formula Skor = Σ (bobot_k × skor_k) ÷ 5 × 100, dengan skor_k = 1–5. Kategori: P1 Critical ≥75 (Must Do) · P2 High 60–74 (Should Do) · P3 Medium 45–59 (Could Do) · P4 Explore <45 (Future/Explore). Skor awal adalah hasil penilaian konsultan [H] dan dikalibrasi dalam workshop IT Steering Committee.

## 14.2 Matriks Prioritisasi Inisiatif

Exhibit 14.2 — Fondasi dan value case berada di kuadran prioritas; teknologi eksploratif ditahan (value × complexity)

| Kuadran | Value tinggi | Value sedang/rendah |
| --- | --- | --- |
| Kompleksitas rendah–sedang | Quick wins & core: IT-01, IT-02, IT-04, IT-06, IT-07, IT-08, IT-10, IT-12, IT-15 | Selective: IT-19, IT-20 |
| Kompleksitas tinggi | Strategic bets: IT-03, IT-05, IT-09, IT-11, IT-14, IT-16 | Explore/hold: IT-17, IT-18, IT-21, IT-22, IT-23 |

## 14.3 Portofolio Inisiatif Strategis

Band investasi = estimasi TCO 5 tahun: S <Rp1 miliar · M Rp1–5 miliar · L Rp5–15 miliar · XL >Rp15 miliar [TBD]. Metodologi estimasi di Bab 16.

Exhibit 14.3 — Must Do (P1 — Critical): enam fondasi dan tiga value case yang menentukan keberhasilan RSTI

| Initiative | Business problem | SO | Business → IT capability | Expected outcome & value | Risk reduction | Complexity | Invest. band | Score / Pri | Dependency | Owner | Target year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-01 IT Governance Office & Portfolio Management | Keputusan TI ad hoc, tanpa business case | SO1 | Governance → portfolio & architecture mgmt | Investasi terkendali; setiap inisiatif punya benefit owner | Tinggi | Rendah | S | 81 / P1 | — | SEVP Business Support | 2026–27 |
| IT-02 ITSM & Service Desk | Insiden & permintaan tidak tercatat, SLA tidak terbukti | SO1 | Service delivery → ITSM | SLA terukur; produktivitas pengguna | Sedang | Rendah | M | 75 / P1 | IT-01 | Head of IT | 2027 |
| IT-03 Cyber Program (ISMS + SOC/MDR) | Eksposur ransomware & kebocoran data | SO2 | Risk mgmt → ISMS, SOC/MDR | Deteksi & respons 24×7; kepatuhan audit | Sangat tinggi | Sedang | L | 79 / P1 | IT-01 | Head of IT / InfoSec | 2027–28 |
| IT-04 IAM & PAM | Akses tidak terkendali, offboarding manual | SO2 | Access control → SSO, MFA, PAM | Penurunan risiko akses tidak sah; fondasi portal | Sangat tinggi | Sedang | M | 82 / P1 | — | Head of IT | 2027 |
| IT-05 Network, Connectivity & Hybrid Cloud Foundation | Jaringan tanpa redundansi; infrastruktur terbatas | SO2 | Connectivity → network ring, landing zone cloud | Ketersediaan layanan; skala mengikuti tenant | Tinggi | Tinggi | L | 76 / P1 | IT-04 | Head of IT | 2027–28 |
| IT-06 BC/DR & Cyber Recovery | Backup tidak teruji, tanpa DR | SO2 | Continuity → BIA, backup immutable, DR | Pemulihan dalam RTO; perlindungan pendapatan | Sangat tinggi | Sedang | M | 78 / P1 | IT-05 (parsial) | Head of IT | 2027 |
| IT-07 Dashboard KEK & Investor Pipeline | Pipeline investor & kendala perizinan tidak terlihat | SO4 | Investor acquisition → dashboard & pipeline | Konversi investor lebih cepat; charter RJPP 2026 [F] | Rendah | Rendah | M | 76 / P1 | — | Pemasaran & Penjualan | 2026–27 |
| IT-08 Tenant Digital Portal | Layanan tenant manual, tidak terlacak | SO4 | Tenant service → portal self-service | Kepuasan tenant; cost-to-serve turun | Sedang | Sedang | M | 78 / P1 | IT-04, IT-12; IT-13 (fase integrasi 2028) | Pemasaran & Penjualan / Produksi Kawasan | 2026–27 |
| IT-09 Utility Meter-to-Cash | Rekonsiliasi meter–tagihan manual | SO5 | Revenue mgmt → metering, billing, e-payment | Revenue assurance; DSO turun | Tinggi | Tinggi | L | 81 / P1 | IT-05, IT-15 | Keuangan / Produksi Kawasan | 2027–28 |

Exhibit 14.4 — Should Do (P2 — High)

| Initiative | Business problem | SO | Business → IT capability | Expected outcome & value | Risk reduction | Complexity | Invest. band | Score / Pri | Dependency | Owner | Target year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-10 CRM & Tenant Engagement | Hubungan tenant tidak terkelola sistematis | SO4 | Tenant relationship → CRM, survei, SLA | Retensi tenant; charter RJPP CRM [F], dimajukan ke 2027 | Rendah | Sedang | M | 74 / P2 | IT-07 | Pemasaran & Penjualan | 2027–29 |
| IT-11 SAP Inti + Odoo Operasional | SAP terbatas FI/HC; proses operasional terfragmentasi | SO3 | SAP FI/HC dipertahankan; Odoo untuk procure-to-pay, kontrak-ke-tagihan dan maintenance, terintegrasi ke SAP FI | Closing lebih cepat; talent pool [F] | Sedang | Tinggi | L | 71 / P2 | IT-13 | Keuangan / SDM | 2028–29 |
| IT-12 DMS & Workflow | Dokumen & persetujuan berbasis kertas | SO3 | Document & workflow → DMS, e-sign | Siklus persetujuan lebih cepat; jejak audit | Sedang | Sedang | M | 72 / P2 | IT-04 | Sekretariat Perusahaan | 2027–28 |
| IT-13 Integration Platform (API) | Integrasi point-to-point | SO3 | Integration → API platform | Integrasi dapat dipakai ulang; time-to-integrate turun | Sedang | Sedang | M | 65 / P2 | IT-05 | Head of IT | 2027–28 |
| IT-14 Data Governance & Data Platform/BI | Data tidak konsisten antar divisi | SO6 | Decision support → data governance, platform, BI | Single source of truth; dashboard Direksi | Sedang | Tinggi | L | 73 / P2 | IT-13 | SEVP Business Support | 2028–29 |
| IT-15 Estate GIS & Asset Registry | Data lahan & aset tersebar | SO5 | Land & asset mgmt → GIS & registry | Peta tunggal untuk pemasaran & operasi | Rendah | Sedang | M | 70 / P2 | — | Pengembangan Kawasan | 2027–28 |
| IT-16 Smart Utility IoT & OT/IT Integration | Gangguan utilitas terdeteksi terlambat | SO5 | Utility ops → IoT, SCADA integration | Reliability >99% [F]; losses turun | Tinggi | Tinggi | L | 74 / P2 | IT-05, IT-03 | Produksi Kawasan / ME&F | 2028–30 |
| IT-17 Integrated Estate Operations Center | Respons insiden kawasan terfragmentasi | SO5 | Estate ops → command center | Koordinasi insiden; situational awareness | Sedang | Tinggi | L | 64 / P2 | IT-15, IT-16 | SEVP Operation | 2029–30 |
| IT-18 Energy, Emission & Carbon MRV | Data energi-emisi tidak terverifikasi | SO6 | ESG → MRV energi, emisi, karbon | Mendukung Green Cluster & bisnis karbon [F] | Sedang | Sedang | M | 66 / P2 | IT-14, IT-16 | Pengembangan | 2029–30 |

Exhibit 14.5 — Could Do (P3 — Medium)

| Initiative | Business problem | SO | Business → IT capability | Expected outcome & value | Risk reduction | Complexity | Invest. band | Score / Pri | Dependency | Owner | Target year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-19 New Business Digital Services | Bisnis baru butuh reservasi & billing | SO4 | Service commercialisation → booking, billing | Mendukung parkir, pusat konvensi & pameran, hunian [F] | Rendah | Sedang | M | 51 / P3 | IT-08 | Pengembangan | 2028–30 |
| IT-20 Mobile Field Service & e-Permit/EHS | Pekerjaan lapangan & izin kerja manual | SO5 | Field ops & EHS → mobile, e-permit | Produktivitas & keselamatan | Sedang | Sedang | M | 59 / P3 | IT-15, IT-12 | ME&F / Pengamanan | 2029 |
| IT-21 AI & Advanced Analytics | Analitik reaktif | SO6 | Insight → forecasting, anomali, asisten AI | Prediksi permintaan & kebocoran | Rendah | Sedang | M | 50 / P3 | IT-14 | SEVP Business Support | 2029–30 |

Exhibit 14.6 — Future / Explore (P4)

| Initiative | Business problem | SO | Business → IT capability | Expected outcome & value | Risk reduction | Complexity | Invest. band | Score / Pri | Dependency | Owner | Target year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-22 Video Analytics & Drone (pilot) | Patroli & inspeksi kawasan luas | SO5 | Security & survey → video analytics, drone | Efisiensi pengamanan (dibuktikan via pilot) | Sedang | Sedang | M | 42 / P4 | IT-05, IT-17 | Pengamanan | 2030 |
| IT-23 Digital Twin (studi kelayakan) | Perencanaan kapasitas berbasis asumsi | SO6 | Planning → digital twin | Simulasi skenario (bila studi layak) | Rendah | Tinggi | L | 37 / P4 | IT-14, IT-15, IT-16 | SEVP Operation | 2030 |

So what. Sembilan inisiatif P1 bukan daftar keinginan: enam di antaranya adalah fondasi yang wajib ada sebelum platform tenant aman diluncurkan, dan tiga sisanya adalah value case dengan dampak pendapatan dan pengalaman tenant paling langsung.

## 14.4 Matriks Keterlacakan Tema × Inisiatif × Sasaran

What. Setiap inisiatif dipetakan secara eksplisit ke satu tema utama, tema pendukung (bila ada), strategic objective (Exhibit 5.2), business objective RJPP (Exhibit 2.2) dan gap yang ditutup (Bab 4). Satu inisiatif boleh mendukung lebih dari satu tema, tetapi akuntabilitas, pendanaan dan pelaporan KPI melekat pada tema utama.

Exhibit 14.7 — Seluruh 23 inisiatif memiliki tema utama yang jelas dan tertelusur ke sasaran RJPP; setiap gap Bab 4 ditutup sedikitnya oleh satu inisiatif

| Inisiatif | Tema utama | Tema pendukung | Strategic objective | Business objective RJPP | Gap yang ditutup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-01 IT Governance Office & Portfolio Management | T1 | — | SO1, SO7 | BO6 | 4.2, 4.7, 4.9 |
| IT-02 ITSM & Service Desk | T1 | T4 | SO1 | BO6, BO3 | 4.8 |
| IT-03 Cyber Program (ISMS + SOC/MDR) | T2 | T1 | SO2 | BO6 | 4.6, 4.10 |
| IT-04 IAM & PAM | T2 | T4 | SO2 | BO6, BO3 | 4.6 |
| IT-05 Network, Connectivity & Hybrid Cloud | T2 | T5 | SO2 | BO2, BO6 | 4.5 |
| IT-06 BC/DR & Cyber Recovery | T2 | — | SO2 | BO6, BO2 | 4.5, 4.10 |
| IT-07 Dashboard KEK & Investor Pipeline | T4 | T6 | SO4 | BO1 | 4.1, 4.3 |
| IT-08 Tenant Digital Portal | T4 | T3 | SO4 | BO3, BO1 | 4.1, 4.3 |
| IT-09 Utility Meter-to-Cash | T5 | T4, T3 | SO5 | BO2 | 4.1, 4.3 |
| IT-10 CRM & Tenant Engagement | T4 | T6 | SO4 | BO3, BO1 | 4.1, 4.3 |
| IT-11 SAP Inti + Odoo Operasional | T3 | T1 | SO3, SO7 | BO6 | 4.3, 4.9 |
| IT-12 DMS & Workflow | T3 | T4 | SO3 | BO6 | 4.3 |
| IT-13 Integration Platform (API) | T3 | T6 | SO3 | BO6 | 4.3, 4.5 |
| IT-14 Data Governance & Data Platform/BI | T6 | T3 | SO6 | BO1–BO6 | 4.4 |
| IT-15 Estate GIS & Asset Registry | T5 | T4 | SO5 | BO1, BO2 | 4.1, 4.4 |
| IT-16 Smart Utility IoT & OT/IT Integration | T5 | T2 | SO5 | BO2, BO5 | 4.1, 4.5 |
| IT-17 Integrated Estate Operations Center | T5 | T2 | SO5 | BO2, BO6 | 4.1 |
| IT-18 Energy, Emission & Carbon MRV | T6 | T5 | SO6 | BO5 | 4.4 |
| IT-19 New Business Digital Services | T4 | T3 | SO4 | BO4 | 4.1 |
| IT-20 Mobile Field Service & e-Permit/EHS | T5 | T1 | SO5 | BO2, BO6 | 4.1, 4.3 |
| IT-21 AI & Advanced Analytics | T6 | T5 | SO6 | BO1–BO6 | 4.4 |
| IT-22 Video Analytics & Drone (pilot) | T5 | T2 | SO5 | BO6 | 4.1 |
| IT-23 Digital Twin (studi kelayakan) | T6 | T5 | SO6 | BO1, BO5 | 4.4 |

So what. Sebaran tema utama—T1: 2, T2: 4, T3: 3, T4: 4, T5: 6, T6: 4 inisiatif—menunjukkan tidak ada tema tanpa kendaraan eksekusi. SO7 hanya didukung IT-01 dan IT-11, sehingga pemenuhannya terutama bergantung pada model operasi dan rencana SDM di Bab 7. Inisiatif baru hanya masuk portfolio (Gate 1) bila dapat dipetakan ke tema utama, SO dan gap pada matriks ini.

# BAB 15 — PETA JALAN TI 2026–2030

What. Roadmap mengikuti logika Foundation → Integration → Digitalization → Intelligence, didahului mobilisasi pada H2 2026. Urutan ditentukan oleh dependensi teknis dan kesiapan organisasi, bukan oleh tahun anggaran semata.

Exhibit 15.1 — Fase roadmap

| Fase | Periode | Fokus | Exit criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Mobilize | H2 2026 | IT SteerCo, diagnostic, quick wins keamanan, MVP Dashboard KEK; kick-off tenant portal | Baseline tervalidasi; RKAP TI 2027 disetujui |
| 1 Foundation | 2027 | Governance, ITSM, IAM, DR, cyber, jaringan; CRM fase 1; tenant portal live; GIS & DMS mulai; IT-13 fase 1 (API gateway & standar API); Odoo operasional (IT-11) | MFA penuh; DR teruji; SteerCo berjalan |
| 2 Integration | 2028 | Integration platform penuh (IT-13 fase 2), meter-to-cash, integrasi tenant portal–billing, integrasi Odoo–SAP FI penuh melalui integration platform, data platform awal | Tagihan otomatis; portal terintegrasi billing; master data |
| 3 Digitalization | 2029 | IoT utilitas, IEOC tahap 1, mobile field service, CRM penuh, BI | Layanan utama digital; dashboard Direksi tunggal |
| 4 Intelligence | 2030 | MRV karbon, AI use cases, pilot video analytics/drone, studi digital twin | Domain inti level 3; RSTI berikutnya disiapkan |

Exhibit 15.2 — Fondasi dan tenant portal diselesaikan pada 2027 sebelum integrasi enterprise diluncurkan (peta jalan TI 2026–2030)

| Inisiatif | Pri | H2 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-01 IT Governance Office & Portfolio Management | P1 | ■ | ■ |  |  |  |
| IT-02 ITSM & Service Desk | P1 |  | ■ |  |  |  |
| IT-03 Cyber Program (ISMS + SOC/MDR) | P1 |  | ■ | ■ |  |  |
| IT-04 IAM & PAM | P1 |  | ■ |  |  |  |
| IT-05 Network, Connectivity & Hybrid Cloud Foundation | P1 |  | ■ | ■ |  |  |
| IT-06 BC/DR & Cyber Recovery | P1 |  | ■ |  |  |  |
| IT-07 Dashboard KEK & Investor Pipeline | P1 | ■ | ■ |  |  |  |
| IT-08 Tenant Digital Portal | P1 | ■ | ■ |  |  |  |
| IT-09 Utility Meter-to-Cash | P1 |  | ■ | ■ |  |  |
| IT-10 CRM & Tenant Engagement | P2 |  | ■ | ■ | ■ |  |
| IT-11 SAP Inti + Odoo Operasional | P2 |  |  | ■ | ■ |  |
| IT-12 DMS & Workflow | P2 |  | ■ | ■ |  |  |
| IT-13 Integration Platform (API) | P2 |  | ■ | ■ |  |  |
| IT-14 Data Governance & Data Platform/BI | P2 |  |  | ■ | ■ |  |
| IT-15 Estate GIS & Asset Registry | P2 |  | ■ | ■ |  |  |
| IT-16 Smart Utility IoT & OT/IT Integration | P2 |  |  | ■ | ■ | ■ |
| IT-17 Integrated Estate Operations Center | P2 |  |  |  | ■ | ■ |
| IT-18 Energy, Emission & Carbon MRV | P2 |  |  |  | ■ | ■ |
| IT-19 New Business Digital Services | P3 |  |  | ■ | ■ | ■ |
| IT-20 Mobile Field Service & e-Permit/EHS | P3 |  |  |  | ■ |  |
| IT-21 AI & Advanced Analytics | P3 |  |  |  | ■ | ■ |
| IT-22 Video Analytics & Drone (pilot) | P4 |  |  |  |  | ■ |
| IT-23 Digital Twin (studi kelayakan) | P4 |  |  |  |  | ■ |

## 15.1 Tonggak Capaian

Exhibit 15.3 — Milestone utama

| Kuartal | Milestone |
| --- | --- |
| Q4 2026 | IT SteerCo dibentuk; diagnostic selesai; MVP Dashboard KEK |
| Q2 2027 | MFA & EDR 100%; service desk live |
| Q4 2027 | DR teruji; ISMS & SOC/MDR aktif; CRM fase 1; tenant portal live; API gateway (IT-13 fase 1) siap; Odoo operasional go-live dan terintegrasi ke SAP FI |
| Q2 2028 | Meter-to-cash live untuk air & listrik |
| Q4 2028 | Stabilisasi Odoo dan perluasan modul; master data tenant/lahan |
| Q4 2029 | IoT utilitas tahap 1; IEOC virtual; dashboard Direksi tunggal |
| Q4 2030 | MRV energi-emisi; maturity assessment independen |

## 15.2 Peta Ketergantungan

Exhibit 15.4 — Dependency Map

| Fondasi (enabler) | Memungkinkan | Konsekuensi bila terlambat |
| --- | --- | --- |
| IT-01 Governance | Seluruh portfolio | Prioritas & pendanaan tidak terkendali |
| IT-04 IAM | IT-08 portal, IT-12 DMS, IT-11 SAP/Odoo | Portal tenant tidak aman diluncurkan |
| IT-12 DMS | IT-08 portal, IT-20 e-Permit | Portal tenant tanpa dokumen & e-sign; izin kerja tetap manual |
| IT-05 Network & cloud | IT-09, IT-13, IT-16 | Meter-to-cash & IoT tertunda |
| IT-13 Integration | IT-08 (fase integrasi 2028), IT-11, IT-14 | Integrasi point-to-point; utang teknis |
| IT-15 GIS | IT-09, IT-17, IT-20, IT-23 | Command center tanpa peta tunggal |
| IT-14 Data platform | IT-18, IT-21, IT-23 | AI & MRV tanpa data tepercaya |
| IT-16 IoT | IT-17, IT-18, IT-23 | IEOC hanya dashboard statis |

## 15.3 Kesiapan Organisasi

2026–27. Head of IT, security lead dan architect terisi; business owner ditetapkan per inisiatif P1; tenant onboarding ke portal.

2028. Data steward per domain; pelatihan pengguna Odoo dan SAP.

2029–30. Operator IEOC terlatih; kompetensi analitik di divisi bisnis.

Kapasitas eksekusi. Beban portofolio memuncak pada 2027, ketika 13 dari 23 inisiatif berjalan bersamaan—terlalu besar untuk tim TI kecil bila dimulai serentak. Karena itu 2027 dijalankan dalam dua gelombang: H1 untuk fondasi (IT-02, IT-04, IT-06) dan enabler (IT-12, IT-13 fase 1, IT-15); H2 untuk IT-03, IT-05, IT-09 dan IT-10. IT SteerCo membatasi jumlah proyek aktif per gelombang dan menahan inisiatif baru bila business owner atau mitra pelaksana belum siap.

# BAB 16 — STRATEGI INVESTASI DAN PENDANAAN

What. Data biaya TI historis dan penawaran vendor belum tersedia [TBD]. Karena itu RSTI tidak menetapkan angka investasi titik; RSTI menetapkan band estimasi, metodologi, dan mekanisme gate yang membuat angka menjadi pasti secara bertahap.

## 16.1 Prinsip Investasi TI

Fund outcomes, not projects. Pendanaan dilepas per tahap setelah benefit tahap sebelumnya terbukti.

Foundation first. Fondasi P1 didanai penuh sebelum inisiatif P3/P4.

OPEX-aware. SaaS dan managed service menggeser CAPEX ke OPEX; keduanya dinilai dalam TCO.

Reuse over rebuild. Platform bersama didahulukan dibanding solusi per divisi.

## 16.2 Belanja Modal (CAPEX)

CAPEX mencakup perangkat jaringan, edge/OT, smart meter, ruang IEOC dan implementasi awal. Dua charter digital RJPP telah memiliki estimasi CAPEX: Dashboard KEK Rp1,5–2,0 miliar dan CRM Rp1,0–1,5 miliar [F, RJPP hlm. 80, 83].

## 16.3 Belanja Operasional (OPEX)

OPEX mencakup langganan SaaS, managed service (service desk, MDR, infra), konektivitas, lisensi dan pemeliharaan. Porsi OPEX diperkirakan naik seiring adopsi SaaS [H].

## 16.4 Alokasi Run–Grow–Transform

Exhibit 16.1 — Porsi Transform meningkat seiring fondasi selesai [REC, TBD]

| Kategori | Definisi | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Run | Menjaga layanan berjalan | 55% | 50% | 45% | 45% |
| Grow | Meningkatkan kapabilitas eksisting | 30% | 30% | 30% | 25% |
| Transform | Kapabilitas/model bisnis baru | 15% | 20% | 25% | 30% |

## 16.5 Prioritisasi Investasi

Urutan pendanaan mengikuti skor prioritas (Bab 14) dan dependensi (Exhibit 15.4). Dalam kondisi anggaran terbatas, P3/P4 ditunda lebih dulu; P1 tidak dipotong kecuali Direksi menerima risiko secara tertulis. Inisiatif P2 yang menjadi prasyarat inisiatif P1—IT-12 DMS dan IT-13 Integration untuk IT-08, IT-15 GIS untuk IT-09—diperlakukan setara P1 dalam pendanaan, karena memotongnya sama dengan menunda value case P1.

Exhibit 16.2 — Rentang TCO masih lebar karena belum ada penawaran vendor; dikalibrasi di Gate 2 (agregasi band per prioritas)

| Kelompok | Jumlah inisiatif | Estimasi TCO 5 tahun (Rp miliar) [TBD] |
| --- | --- | --- |
| P1 Must Do | 9 | 20,5–71 |
| P2 Should Do | 9 | 25–85 |
| P3 Could Do | 3 | 3–15 |
| P4 Explore | 2 | 6–20 |
| Total portfolio | 23 | 54,5–191 |

Cara membaca. Rentang lebar mencerminkan ketidakpastian sebelum diagnostic dan market sounding. Batas bawah adalah skenario SaaS standar; batas atas mencakup kustomisasi dan skala penuh IoT. Rentang dipersempit menjadi ±20% pada Gate 2 (business case) setiap inisiatif.

Exhibit 16.3 — Investment Roadmap (intensitas pendanaan per tahun)

| Kelompok | H2 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondasi P1 (IT-01–06) | ● | ●●● | ●● | ● | ● |
| Value case P1 (IT-07–09) | ● | ●●● | ●● | ● | ● |
| P2 platform & smart | — | ● | ●● | ●●● | ●● |
| P3/P4 explore | — | — | ● | ● | ●● |

## 16.6 Kajian Kelayakan (Business Case)

Setiap inisiatif M ke atas wajib business case satu halaman: masalah bisnis, opsi (termasuk do-nothing), biaya TCO, benefit kuantitatif dan kualitatif, risiko, KPI, dan benefit owner.

## 16.7 Total Biaya Kepemilikan (TCO)

TCO 5 tahun = biaya implementasi + lisensi/langganan + infrastruktur + integrasi + operasi & dukungan + pelatihan & change management + biaya keluar (exit). Estimasi menggunakan triangulasi: benchmark industri, minimal tiga indikasi harga vendor, dan analog proyek grup PTPN [TBD].

## 16.8 Imbal Hasil dan Nilai (ROI)

Exhibit 16.4 — Kerangka nilai

| Jenis nilai | Contoh ukuran | Inisiatif |
| --- | --- | --- |
| Revenue | Konversi pipeline, revenue leakage utilitas yang dipulihkan | IT-07, IT-09, IT-10 |
| Cost | Jam kerja manual yang dihapus, biaya per permintaan tenant | IT-08, IT-11, IT-12 |
| Risk | Penurunan expected loss insiden siber/outage | IT-03 s.d. IT-06 |
| Strategic | Kepuasan tenant, ESG, kecepatan keputusan | IT-14, IT-18 |

## 16.9 Model Pendanaan

Anggaran TI diajukan melalui RKAP dengan dua pos: run (dasar) dan change portfolio (dilepas per gate). Opsi tambahan: pendanaan bersama mitra pembangkit listrik swasta/operator untuk smart metering dan IoT, skema as-a-service, dan sinergi platform dengan grup PTPN [TBD].

Exhibit 16.5 — Investment gates

| Gate | Keputusan | Pemutus |
| --- | --- | --- |
| Gate 0 — Ide | Masuk backlog portfolio | Unit TI |
| Gate 1 — Konsep | Dana studi & desain | IT SteerCo |
| Gate 2 — Business case | Dana implementasi (estimasi ±20%) | IT SteerCo / Direksi |
| Gate 3 — Go-live | Kesiapan operasi & keamanan | IT SteerCo |
| Gate 4 — Benefit review | Lanjut, ubah, atau hentikan | IT SteerCo |

# BAB 17 — TATA KELOLA DAN IMPLEMENTASI

Why. Strategi TI gagal lebih sering karena eksekusi daripada karena desain. Governance RSTI mengikuti prinsip COBIT 2019: governance (evaluate–direct–monitor) dipisahkan dari management (plan–build–run–monitor).

## 17.1 Tata Kelola TI

Exhibit 17.1 — Struktur governance

| Forum | Ketua | Frekuensi | Mandat |
| --- | --- | --- | --- |
| Direksi | Direktur | Triwulanan (agenda TI) | Menyetujui RSTI, anggaran, risk acceptance |
| IT Steering Committee | SEVP Business Support | Bulanan | Prioritas portfolio, gate, benefit review |
| Architecture Review Board | Head of IT | Dua mingguan | Standar & design review |
| Information Security & Risk Forum | Head of IT + Manajemen Risiko | Bulanan | Risiko siber, insiden, kepatuhan |
| Data Governance Council | SEVP Business Support | Bulanan | Kebijakan & kualitas data |
| Change Advisory Board | IT Service Manager | Mingguan | Persetujuan perubahan |

## 17.2 Tata Kelola Strategis

RSTI ditinjau setiap tahun sebelum penyusunan RKAP; deviasi material terhadap RJPP dilaporkan ke Direksi dan Dewan Komisaris.

## 17.3 Tata Kelola Portofolio

IT SteerCo mengelola satu portfolio tunggal dengan stage-gate (Exhibit 16.5). Inisiatif digital yang diusulkan divisi—termasuk charter digital RJPP—masuk portfolio yang sama [REC].

## 17.4 Tata Kelola Arsitektur

Tidak ada pengadaan aplikasi atau platform tanpa design review Architecture Review Board (ARB). Pengecualian dicatat sebagai architecture waiver dengan tanggal kedaluwarsa.

## 17.5 Tata Kelola Keamanan Siber

Risiko siber dilaporkan sebagai bagian register risiko korporat dengan KRI; risiko di atas appetite memerlukan risk acceptance Direksi.

## 17.6 Tata Kelola Data

Data Governance Council menetapkan definisi KPI, pemilik data dan aturan kualitas (Bab 10).

## 17.7 Tata Kelola Proyek

PMO TI menerapkan metodologi hybrid: waterfall untuk infrastruktur dan ERP, agile untuk tenant portal dan analitik. Status RAG dilaporkan bulanan.

## 17.8 Realisasi Manfaat

Setiap inisiatif memiliki benefit owner di bisnis, baseline sebelum go-live, dan review 6 dan 12 bulan setelah go-live (Gate 4). Exhibit 17.2 menetapkan KPI manfaat per inisiatif—formula, baseline, target tahunan, benefit owner dan sumber data—sebagai pelengkap KPI tingkat tema pada Bab 18. Baseline diukur sebelum Gate 2; target bersifat [REC] dan dikalibrasi setelah baseline tersedia.

Exhibit 17.2 — Setiap inisiatif membawa KPI manfaat yang dapat diaudit; target tahunan menjadi dasar benefit review Gate 4

| Inisiatif | KPI manfaat | Formula pengukuran | Baseline | Target tahunan [REC] | Benefit owner | Sumber data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-01 IT Governance Office | Inisiatif ≥M yang didanai dengan business case | Inisiatif ≥M ber-business case ÷ inisiatif ≥M didanai | TBD | 2027: ≥80% · 2028–30: 100% | SEVP Business Support | Portfolio register |
| IT-02 ITSM & Service Desk | Pencapaian SLA tiket | Tiket dalam SLA ÷ total tiket | TBD | 2027: ≥80% · 2028: ≥85% · 2030: ≥90% | Head of IT | ITSM |
| IT-03 Cyber Program | Aset kritis terpantau SOC; waktu respons insiden kritis (MTTR) | Aset terpantau ÷ aset kritis; rata-rata jam deteksi→pemulihan | TBD | 2027: ≥80% aset · 2028: 100% aset, MTTR ≤8 jam | Head of IT / InfoSec | SOC/MDR, ITSM |
| IT-04 IAM & PAM | Coverage MFA; offboarding tepat waktu | Akun MFA ÷ akun aktif; akses dicabut ≤24 jam ÷ karyawan keluar | TBD | 2027: MFA 100%, offboarding ≥95% · 2028: 100% | Head of IT | IAM |
| IT-05 Network & Hybrid Cloud | Ketersediaan layanan Tier 1 | Uptime ÷ waktu layanan terjadwal | TBD | 2027: ≥99% · 2028–30: ≥99,5% | Head of IT | Monitoring |
| IT-06 BC/DR & Cyber Recovery | Sistem Tier 1 pulih dalam RTO | Sistem lulus uji DR ÷ sistem Tier 1 | TBD | 2027: ≥80% · 2028–30: 100% | Head of IT | Laporan uji DR |
| IT-07 Dashboard KEK & Investor Pipeline | Lead-to-contract cycle time; konversi pipeline | Rata-rata hari lead terkualifikasi→kontrak; kontrak ÷ lead terkualifikasi | TBD | 2027: 100% pipeline tercatat · 2028: siklus −15% · 2030: −30% | Pemasaran & Penjualan | Dashboard KEK / CRM |
| IT-08 Tenant Digital Portal | Layanan tenant online; waktu penyelesaian permintaan | Layanan online ÷ layanan katalog tenant; rata-rata jam pengajuan→selesai | TBD | 2027: ≥40% · 2028: ≥60% · 2030: ≥80%; waktu −30% | Pemasaran & Penjualan / Produksi Kawasan | Portal / CRM |
| IT-09 Utility Meter-to-Cash | Akurasi tagihan; koreksi billing; waktu siklus meter-to-cash | 1 − (tagihan dikoreksi ÷ total tagihan); jumlah koreksi vs baseline; hari pembacaan meter→tagihan terbit | TBD | 2027: pilot ≥97% · 2028: ≥98%, koreksi −50%, siklus ≤5 hari · 2030: ≥99% | Keuangan / Produksi Kawasan | Meter-to-cash / ERP |
| IT-10 CRM & Tenant Engagement | Retensi tenant; kepuasan tenant | Kontrak diperpanjang ÷ kontrak jatuh tempo; responden puas ÷ total responden | TBD | 2028: baseline · 2029: retensi +5 poin · 2030: kepuasan ≥81% | Pemasaran & Penjualan | CRM / survei tenant |
| IT-11 SAP Inti + Odoo Operasional | Waktu closing bulanan | Hari kerja akhir bulan→laporan keuangan final | TBD | 2029: ≤10 hari · 2030: ≤7 hari | Keuangan / SDM | ERP |
| IT-12 DMS & Workflow | Siklus persetujuan; dokumen ber-e-sign | Rata-rata hari pengajuan→persetujuan; dokumen e-sign ÷ total dokumen | TBD | 2027: e-sign ≥30% · 2028: ≥70%, siklus −40% | Sekretariat Perusahaan | DMS |
| IT-13 Integration Platform | Integrasi melalui platform; waktu membangun integrasi | Integrasi via platform ÷ total integrasi; hari kerja per integrasi baru | TBD | 2028: ≥50% · 2029: ≥70% · 2030: ≥80% | Head of IT / Architect | Integration catalogue |
| IT-14 Data Governance & Platform/BI | Data Quality Index; adopsi dashboard Direksi | Rata-rata kelengkapan, akurasi, konsistensi; pengguna aktif ÷ pengguna target | TBD | 2028: ≥75% · 2029: ≥85% · 2030: ≥90% | SEVP Business Support | Data platform |
| IT-15 Estate GIS & Asset Registry | Kavling dan aset terpetakan dengan status valid | Kavling & aset di GIS ÷ total registry | TBD | 2027: ≥60% · 2028: 100% | Pengembangan Kawasan | GIS / asset registry |
| IT-16 Smart Utility IoT | Titik ukur terpantau real-time; reliability utilitas | Titik IoT aktif ÷ titik rencana; 1 − (durasi gangguan ÷ waktu layanan) | TBD | 2028: pilot · 2029: ≥60% titik · 2030: >99% reliability [F] | Produksi Kawasan / ME&F | SCADA / IoT |
| IT-17 Integrated Estate Operations Center | Waktu respons insiden kawasan | Rata-rata menit deteksi→penanganan | TBD | 2029: baseline tahap 1 · 2030: −30% | SEVP Operation | IEOC |
| IT-18 Energy, Emission & Carbon MRV | Data energi-emisi terverifikasi | Entitas dengan data MRV terverifikasi ÷ entitas wajib lapor | TBD | 2029: ≥50% · 2030: ≥80% | Pengembangan | Platform MRV |
| IT-19 New Business Digital Services | Transaksi bisnis baru melalui kanal digital | Transaksi digital ÷ total transaksi bisnis baru | TBD | 2028: unit bisnis pertama online · 2030: ≥70% | Pengembangan | Booking / billing |
| IT-20 Mobile Field Service & e-Permit | Izin kerja diproses digital; waktu penyelesaian work order | e-permit ÷ total izin kerja; rata-rata jam work order dibuka→ditutup | TBD | 2029: ≥70% · 2030: ≥90% | ME&F / Pengamanan | Mobile / e-permit |
| IT-21 AI & Advanced Analytics | Use case AI produktif; akurasi forecast permintaan utilitas | Use case lulus benefit review; 1 − MAPE | n/a | 2029: 1 use case · 2030: 3 use case, MAPE ≤10% | SEVP Business Support | Data platform |
| IT-22 Video Analytics & Drone (pilot) | Benefit pilot terbukti | Kriteria benefit pilot terpenuhi ÷ kriteria ditetapkan | n/a | 2030: keputusan scale-up / hentikan | Pengamanan | Laporan pilot |
| IT-23 Digital Twin (studi) | Keputusan investasi berbasis studi | Studi kelayakan selesai dan diputus IT SteerCo | n/a | 2030: keputusan go / no-go | SEVP Operation | Studi kelayakan |

## 17.9 Pemantauan Kinerja

Portfolio dashboard bulanan: kemajuan milestone, anggaran vs realisasi, risiko & isu, KPI scorecard, dan benefit yang telah direalisasikan.

# BAB 18 — KPI DAN SCORECARD STRATEGIS

Baseline KPI belum terukur [TBD]; pengukuran baseline adalah deliverable 100 hari pertama. Target bersifat [REC] dan dikalibrasi setelah baseline tersedia.

## 18.1 IT Balanced Scorecard

Exhibit 18.1 — IT Balanced Scorecard

| Perspektif | KPI | Definition | Formula | Baseline | Target 2030 | Frequency | Owner | Data source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Business / Stakeholder | Kepuasan tenant atas layanan digital | % responden puas | Responden puas ÷ total responden | TBD | ≥81% [F, RJPP] | Tahunan | Pemasaran & Penjualan | Survei tenant / CRM |
| Business / Stakeholder | Layanan tenant tersedia online | % layanan katalog tenant dapat diajukan online | Layanan online ÷ total layanan tenant | TBD | ≥80% | Triwulanan | Head of IT | Service catalogue |
| Financial | Billing accuracy utilitas | % tagihan tanpa koreksi | 1 − (tagihan dikoreksi ÷ total tagihan) | TBD | ≥99% | Bulanan | Keuangan | Meter-to-cash |
| Financial | Realisasi benefit portfolio | % benefit terencana yang tercapai | Benefit tercapai ÷ benefit di business case | n/a | ≥80% | Semesteran | IT SteerCo | Benefit register |
| Financial | Bauran Transform | % anggaran TI untuk Transform | Anggaran Transform ÷ total anggaran TI | TBD | 30% (2030) | Tahunan | Head of IT | RKAP TI |
| Operational / Service | Ketersediaan layanan Tier 1 | % uptime | Uptime ÷ waktu layanan terjadwal | TBD | ≥99,5% | Bulanan | IT Service Manager | Monitoring/ITSM |
| Operational / Service | Pencapaian SLA | % tiket memenuhi SLA | Tiket dalam SLA ÷ total tiket | TBD | ≥90% | Bulanan | IT Service Manager | ITSM |
| Operational / Service | Reliability utilitas | % waktu layanan utilitas tanpa gangguan | 1 − (durasi gangguan ÷ waktu layanan) | TBD | >99% [F, RJPP] | Bulanan | Produksi Kawasan | SCADA/IoT |
| Technology / Capability | Capability domain inti | % domain inti yang mencapai capability level target COBIT berdasarkan assessment | Domain inti mencapai level target ÷ total domain inti | TBD (baseline assessment) | 100% domain inti Level 3 (2030) | Tahunan | Head of IT | Maturity assessment |
| Technology / Capability | Integrasi melalui platform | % integrasi via API platform | Integrasi via platform ÷ total integrasi | TBD | ≥80% | Semesteran | Architect | Integration catalogue |
| Technology / Capability | Data Quality Index | Skor kualitas master data | Rata-rata kelengkapan, akurasi, konsistensi | TBD | ≥90% | Bulanan | Data Governance lead | Data platform |
| Risk & Security | Coverage MFA | % akun dengan MFA | Akun MFA ÷ total akun aktif | TBD | 100% (2027) | Bulanan | InfoSec lead | IAM |
| Risk & Security | Patch kritis tepat waktu | % patch kritis ≤14 hari | Patch tepat waktu ÷ patch kritis | TBD | ≥95% | Bulanan | InfoSec lead | Endpoint mgmt |
| Risk & Security | Uji DR berhasil | % sistem Tier 1 pulih dalam RTO | Sistem lulus uji ÷ sistem Tier 1 | TBD | 100% | Tahunan | Head of IT | Laporan uji DR |
| People | Pemenuhan peran kunci TI | % peran retained terisi | Peran terisi ÷ peran direncanakan | TBD | 100% | Semesteran | SDM / Head of IT | HCM |
| People | Security awareness | % karyawan lulus pelatihan; phishing click rate | Lulus ÷ total; klik ÷ email simulasi | TBD | ≥95%; <5% | Triwulanan | InfoSec lead | LMS / simulasi |

## 18.2 Pengukuran dan Pelaporan

KPI operasional dilaporkan bulanan melalui portfolio dashboard, KPI strategis dibahas triwulanan di IT Steering Committee, dan seluruh scorecard dievaluasi tahunan bersama siklus RKAP. Definisi KPI dan sumber data ditetapkan oleh Data Governance Council agar angka yang dilaporkan dapat diaudit [REC].

# BAB 19 — RISIKO DAN KETERGANTUNGAN

Risiko dinilai dengan skala ISO 31000 (likelihood × impact, 1–5) dan diintegrasikan ke register risiko korporat [REC].

Exhibit 19.1 — Risk register

| Kategori | ID | Risiko | L | I | Mitigasi (19.8) | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 Strategic | S1 | RJPP final berubah material dari draft | 3 | 4 | RSTI direview saat RJPP disahkan; portfolio modular | SEVP Business Support |
| 19.1 Strategic | S2 | Kewenangan investasi terbatas memperlambat persetujuan [F, RJPP] | 4 | 3 | Stage-gate selaras RKAP; paket keputusan tahunan | Direktur |
| 19.2 Technology | T1 | Integrasi OT mitra pembangkit listrik swasta/operator sulit | 3 | 4 | Standar integrasi dalam kontrak mitra; pilot dahulu | Produksi Kawasan |
| 19.2 Technology | T2 | Utang teknis dari kustomisasi | 3 | 3 | SaaS standar; waiver ARB | Architect |
| 19.3 Cyber | C1 | Ransomware menghentikan billing & operasi | 3 | 5 | IT-03, IT-04, IT-06 di Foundation | InfoSec lead |
| 19.3 Cyber | C2 | Akses jarak jauh mitra ke OT disalahgunakan | 3 | 5 | PAM, segmentasi, secure remote access | InfoSec lead |
| 19.4 Delivery | D1 | Kapasitas tim terlalu kecil untuk paralelisme | 4 | 4 | Batasi jumlah pekerjaan paralel; PMO; mitra delivery | Head of IT |
| 19.4 Delivery | D2 | Adopsi tenant pada portal rendah | 3 | 3 | Co-design dengan tenant; insentif e-payment | Pemasaran & Penjualan |
| 19.5 Vendor | V1 | Vendor lock-in / vendor tunggal | 3 | 3 | Exit clause; standar terbuka; kepemilikan data | IT Vendor Manager |
| 19.5 Vendor | V2 | Kinerja managed service di bawah SLA | 3 | 3 | Kontrak berbasis outcome; review triwulanan | IT Service Manager |
| 19.6 Organizational | O1 | Business owner tidak menjalankan peran | 3 | 4 | Benefit owner wajib di Gate 1; KPI individu | Direktur |
| 19.6 Organizational | O2 | Rekrutmen peran kunci TI terlambat | 4 | 3 | Interim/managed expertise; paket remunerasi | SDM |

Exhibit 19.2 — Risiko siber berdampak tertinggi; kapasitas tim adalah risiko pelaksanaan terbesar (risk heatmap)

|  | Likelihood 2 | Likelihood 3 | Likelihood 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Impact 5 | – | C1, C2 | – |
| Impact 4 | – | S1, T1, O1 | D1 |
| Impact 3 | – | T2, D2, V1, V2 | S2, O2 |

## 19.1 Risiko Strategis

Dua risiko (S1–S2) terkait perubahan RJPP final dan kewenangan investasi. Pengendalian utama: RSTI direview saat RJPP disahkan dan pendanaan stage-gate selaras RKAP (Exhibit 19.1).

## 19.2 Risiko Teknologi

Integrasi OT milik mitra (T1) dan utang teknis akibat kustomisasi (T2). Pengendalian utama: standar integrasi dalam kontrak mitra, pilot sebelum scale-up, dan SaaS standar dengan waiver Architecture Review Board.

## 19.3 Risiko Siber

Dua risiko berdampak tertinggi pada heatmap (C1–C2): ransomware yang menghentikan billing dan penyalahgunaan akses jarak jauh mitra ke OT. Karena itu IT-03, IT-04 dan IT-06 ditempatkan di fase Foundation (Exhibit 19.2).

## 19.4 Risiko Pelaksanaan

Kapasitas tim TI yang kecil (D1) adalah risiko eksekusi terbesar, disusul adopsi portal oleh tenant (D2). Pengendalian utama: pembatasan pekerjaan paralel melalui PMO dan co-design layanan bersama tenant.

## 19.5 Risiko Vendor

Lock-in vendor tunggal (V1) dan kinerja managed service di bawah SLA (V2). Pengendalian utama: exit clause, standar terbuka, kepemilikan data oleh KINRA, dan kontrak berbasis outcome.

## 19.6 Risiko Organisasi

Business owner yang tidak menjalankan perannya (O1) dan keterlambatan rekrutmen peran kunci TI (O2). Pengendalian utama: benefit owner wajib di Gate 1 dan interim/managed expertise selama rekrutmen.

## 19.7 Ketergantungan Utama

RJPP final dan RKAP 2027 sebagai dasar prioritas dan anggaran.

Kebijakan TI grup PTPN/Kementerian BUMN untuk standar platform dan pelaporan [TBD].

Mitra pembangkit listrik swasta/operator utilitas untuk akses data metering dan SCADA.

PT SMNT untuk integrasi layanan logistik dan dry port.

Kesiapan SDM sesuai rencana kebutuhan SDM RJPP [F, RJPP hlm. 79].

## 19.8 Strategi Mitigasi

Tiga mitigasi struktural mengatasi sebagian besar risiko: (1) fondasi keamanan di depan, (2) stage-gate yang menghubungkan dana dengan benefit, dan (3) model hybrid yang mengandalkan mitra untuk kapasitas sementara KINRA mempertahankan kendali.

# BAB 20 — KESIMPULAN DAN REKOMENDASI UNTUK DIREKSI

Kesimpulan. RSTI ini memposisikan TI sebagai platform layanan kawasan yang menopang pilar RJPP. Urutannya tegas: fondasi aman, lalu platform investor–tenant–utilitas yang terintegrasi, lalu data dan kecerdasan operasi. Keberhasilan diukur dari outcome bisnis, bukan dari jumlah sistem yang dibangun.

## 20.1 Keputusan Direksi yang Diminta

Exhibit 20.1 — Enam keputusan Direksi dibutuhkan sebelum Q1 2027 agar Foundation Year berjalan

| # | Keputusan | Pemilik | Tenggat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mengesahkan RSTI 2026–2030 sebagai acuan investasi dan transformasi TI | Direktur | Desember 2026 |
| 2 | Membentuk IT Steering Committee dan forum governance pendukung | Direktur / SEVP Business Support | November 2026 |
| 3 | Menetapkan inisiatif P1 sebagai prioritas RKAP 2027 dan melepas dana Gate 1 | Direksi | Desember 2026 |
| 4 | Menunjuk business owner untuk setiap inisiatif P1 | SEVP Business Support & SEVP Operation | Desember 2026 |
| 5 | Menyetujui rekrutmen peran kunci TI dan pengadaan managed service (service desk, MDR) | SEVP Business Support | Q1 2027 |
| 6 | Menetapkan bahwa seluruh inisiatif digital—termasuk charter digital RJPP—dikelola dalam satu portfolio RSTI | Direktur | November 2026 |

## 20.2 Rencana 100 Hari

Exhibit 20.2 — 100-day plan

| Minggu | Aktivitas | Output | Pemilik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–4 | Bentuk IT SteerCo; inventaris aplikasi, aset, vendor, kontrak | Charter SteerCo; inventaris awal | Head of IT |
| 3–8 | IT diagnostic: COBIT/NIST self-assessment, validasi seluruh hipotesis [H] | Baseline maturity & KPI tervalidasi | Head of IT + konsultan |
| 1–6 | Cyber quick wins: MFA akun admin & email, backup offline, patch kritis | Risiko akses & ransomware turun | InfoSec lead |
| 4–10 | MVP Dashboard KEK & pipeline investor | Dashboard dipakai Pemasaran | Pemasaran & Penjualan |
| 6–12 | Business case P1 dan market sounding vendor | Paket RKAP TI 2027 | PMO TI |
| 10–14 | Kalibrasi skor prioritas & roadmap | RSTI versi final | IT SteerCo |

# LAMPIRAN A — REGISTER HIPOTESIS DAN VALIDASI

| # | Hipotesis [H] | Data yang dibutuhkan | Metode validasi | Implikasi bila benar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Praktik TI umumnya belum terstandar; capability level ditetapkan melalui assessment | Kebijakan, SOP, bukti praktik | COBIT 2019 assessment | Foundation 2027 sesuai rencana |
| H2 | Governance TI belum matang | SK, notulen, proses anggaran TI | Wawancara Direksi & SEVP | IT-01 dimulai H2 2026 |
| H3 | EA belum established | Dokumen arsitektur, inventaris | Review dokumen | ARB dibentuk 2027 |
| H4 | Aplikasi terfragmentasi | Inventaris aplikasi & integrasi; lisensi/instance SAP FI/HC; kelayakan lokalisasi dan hosting Odoo | Survei divisi + discovery tool | Rasionalisasi & integration platform |
| H5 | Data governance belum matang | Sumber data, sampel kualitas | Data profiling | Master data diprioritaskan 2027–28 |
| H6 | IAM belum lengkap; MFA belum ada | Daftar akun, konfigurasi | Audit akun & konfigurasi | IT-04 sebagai quick win |
| H7 | SOC/NOC belum ada | Log, tool monitoring | Review konfigurasi; NIST CSF | MDR dipilih dibanding SOC internal |
| H8 | Document management belum ada | Praktik arsip & persetujuan | Process walkthrough | IT-12 2027 |
| H9 | Layanan tenant belum terintegrasi | Journey & volume permintaan | Wawancara tenant; mystery shopping | IT-08 flagship 2027 |
| H10 | Billing utilitas berbasis rekonsiliasi manual | Proses billing, tingkat koreksi | Sampling tagihan 6 bulan | IT-09 P1 |
| H11 | Fiber kawasan tersedia tanpa redundansi | Topologi, kontrak | Survei jaringan | IT-05 fokus redundansi |
| H12 | Data OT dikelola mitra secara terisolasi | Kontrak pembangkit listrik swasta/operator, arsitektur SCADA | Workshop mitra | Klausul data & integrasi dalam kontrak |

# LAMPIRAN B — TINJAUAN MUTU RSTI

| Pertanyaan | Jawaban dan bukti dalam dokumen |
| --- | --- |
| Business-led? | Ya—setiap tema & inisiatif ditelusuri ke pilar RJPP dan BO1–BO6 (Exhibit 2.6, 5.1, 14.3–14.6) |
| Rationale tiap inisiatif? | Ya—business problem, SO, capability dan outcome per inisiatif (Bab 14) |
| Current state ber-evidence? | Sebagai hipotesis [H] dengan data dan metode validasi (Bab 3, Lampiran A) |
| Gap menghubungkan bisnis–TI? | Ya—capability map dan gap matrix (Bab 4) |
| Target architecture realistis? | Transisi 2028 bernilai sendiri; tidak big-bang (Exhibit 8.3) |
| Roadmap ber-sequencing? | Ya—fase, milestone dan dependency map (Bab 15) |
| Investment logic? | Band, TCO, gate; tanpa angka fiktif (Bab 16) |
| Security sejak awal? | Empat dari sembilan P1 adalah fondasi keamanan, jaringan & ketahanan (IT-03 s.d. IT-06) |
| Data sebagai fondasi? | Master data & governance mendahului AI (Bab 10) |
| Tenant-centric? | Tenant portal, CRM, meter-to-cash sebagai value case |
| Smart estate ber-business case? | Screen use case–value–feasibility–risk–investment (Exhibit 12.2) |
| Maturity achievable? | Level 3 pada 2030 dengan kenaikan satu level per 18–24 bulan, baseline via assessment, dan pengecualian eksplisit (Bab 6) |
| TOM sesuai ukuran? | Hybrid, retained ramping + mitra (Bab 7) |
| Governance jelas? | Forum, mandat, decision rights (Exhibit 7.4, 17.1) |
| KPI terukur? | Definisi, formula, owner, sumber data (Exhibit 18.1) |
| Decision-ready? | Enam keputusan dengan pemilik & tenggat (Exhibit 20.1) |
| Kelemahan tersisa | Baseline dan biaya belum tervalidasi—ditutup melalui 100-day plan |

# LAMPIRAN C — DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah asing yang belum memiliki padanan baku ditulis dalam bahasa aslinya dan dijelaskan di bawah ini.

| Singkatan / istilah | Kepanjangan dan arti |
| --- | --- |
| AI | Artificial Intelligence — kecerdasan buatan |
| API | Application Programming Interface — antarmuka integrasi antarsistem |
| ARB | Architecture Review Board — forum persetujuan arsitektur |
| BC / BCM | Business Continuity / Business Continuity Management (ISO 22301) |
| BI | Business Intelligence — pelaporan dan analitik manajemen |
| BIA | Business Impact Analysis — analisis dampak gangguan layanan |
| BO | Business Objective — tujuan bisnis RSTI (BO1–BO6) |
| CAB | Change Advisory Board — forum persetujuan perubahan TI |
| CAPEX / OPEX | Capital Expenditure / Operating Expenditure |
| CMDB | Configuration Management Database — basis data aset dan konfigurasi TI |
| COBIT 2019 | Kerangka tata kelola dan manajemen TI dari ISACA |
| CRM | Customer Relationship Management — pengelolaan hubungan investor dan tenant |
| DMS | Document Management System — sistem pengelolaan dokumen |
| DR | Disaster Recovery — pemulihan sistem TI pascabencana/insiden |
| EAM | Enterprise Asset Management — pengelolaan aset dan pemeliharaan |
| EDR | Endpoint Detection and Response — proteksi perangkat pengguna |
| ERP | Enterprise Resource Planning — sistem inti keuangan, pengadaan, aset |
| ESG | Environmental, Social, Governance |
| GCG | Good Corporate Governance |
| GIS | Geographic Information System — sistem informasi geografis |
| HCM | Human Capital Management — sistem pengelolaan SDM |
| IAM / PAM | Identity & Access Management / Privileged Access Management |
| IEC 62443 | Standar keamanan sistem otomasi dan kendali industri (OT) |
| IEOC | Integrated Estate Operations Center — pusat kendali operasi kawasan |
| IIV | Infrastruktur Informasi Vital (Perpres 82/2022) |
| IKM / SFB | Industri Kecil Menengah / Standard Factory Building — dalam dokumen ini ditulis industri kecil menengah dan pabrik siap pakai |
| IoT | Internet of Things — perangkat dan sensor terhubung |
| IPP | Independent Power Producer — dalam dokumen ini disebut mitra pembangkit listrik swasta |
| ISMS | Information Security Management System (ISO/IEC 27001) |
| ITIL 4 | Kerangka praktik manajemen layanan TI |
| ITSM | IT Service Management — manajemen layanan TI |
| KEK | Kawasan Ekonomi Khusus |
| KPI | Key Performance Indicator — indikator kinerja utama |
| MDR / SOC | Managed Detection & Response / Security Operations Center |
| MFA | Multi-Factor Authentication — autentikasi berlapis |
| MICE | Meeting, Incentive, Conference, Exhibition — dalam dokumen ini disebut pusat konvensi & pameran |
| MRV | Measurement, Reporting & Verification — energi, emisi, karbon |
| NIST CSF 2.0 | NIST Cybersecurity Framework: Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover |
| OSS-RBA | Online Single Submission – Risk-Based Approach (perizinan berusaha) |
| OT | Operational Technology — sistem kendali utilitas dan fasilitas |
| PDP | Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) |
| PLTBm / PLTS | Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa / Surya |
| PMO | Project/Portfolio Management Office |
| RJPP / RKAP | Rencana Jangka Panjang Perusahaan / Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan |
| RSTI | Rencana Strategis Teknologi Informasi |
| RTO / RPO | Recovery Time Objective / Recovery Point Objective |
| SaaS | Software as a Service — aplikasi berlangganan berbasis cloud |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition — sistem kendali utilitas |
| SEVP | Senior Executive Vice President |
| SLA | Service Level Agreement — kesepakatan tingkat layanan |
| SO | Strategic Objective — sasaran strategis TI (SO1–SO7) |
| SPI | Satuan Pengawasan Intern |
| TCO | Total Cost of Ownership — total biaya kepemilikan 5 tahun |
| TI | Teknologi Informasi |
| TOGAF | Kerangka arsitektur enterprise dari The Open Group |
| TOM | Target Operating Model — model operasi TI target |
| WTP / IPAL | Water Treatment Plant / Instalasi Pengolahan Air Limbah — dalam dokumen ini disebut instalasi pengolahan air bersih dan limbah |

# REFERENSI

Draft RJPP PT Kawasan Industri Nusantara 2026–2030 (Juni 2026).

ISACA, COBIT 2019 Framework.

AXELOS/PeopleCert, ITIL 4.

The Open Group, TOGAF Standard.

ISO/IEC 27001:2022; ISO 22301:2019; ISO 31000:2018.

NIST Cybersecurity Framework 2.0 (2024).

DAMA International, DAMA-DMBOK 2nd ed.

APQC Process Classification Framework.

IEC 62443 – Industrial communication networks security.